**Об утверждении Муниципальной программы «Охрана окружающей среды Тетюшского муниципального района на 2016-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды Тетюшского муниципального района на 2016-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района А.Г. Фатыхова.

**Руководитель А.Б. Семенычев**

Приложение

к постановлению Исполнительного

комитета Тетюшского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. №\_\_

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды Тетюшского муниципального района**

**на 2016-2020 годы»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Программы:** | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Тетюшского муниципального района на 2016-2020 годы» |
| **Правовая основа**  **Программы:** | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». |
| **Заказчик**  **Программы:** | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |
| **Разработчик**  **Программы:** | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |
| **Исполнитель**  **Программы:** | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |
|  |  |
| **Цели Программы:** | улучшение экологической обстановки на территории Тетюшского муниципального района;  обеспечение качества компонентов окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами:  обеспечение потребности органов местного самоуправления района, физических и юридических лиц в информации о состоянии окружающей среды путем организации мониторинга окружающей природной среды и источников воздействия на ее компоненты. |
| **Задачи**  **Программы:** | реализация проектов (мероприятий), исключающих недопустимую антропогенную нагрузку на окружающую природную среду, позволяющих развивать социально-экономическую сферу муниципального района, рационально использовать имеющиеся природные ресурсы, а также максимально использовать вторичные ресурсы, утилизировать отходы производства и потребления;  улучшение качества окружающей природной среды или его восстановление до благоприятных параметров. |
| **Механизм**  **реализации**  **Программы:** | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). |
| **Сроки реализации Программы:** | 2016-2020 годы |
| **Объем и**  **источники**  **финансирования:** | Программа финансируется из районного бюджета. Общий объем финансирования Программы – 1255 тыс. |
| **Ожидаемые**  **конечные**  **результаты**  **мероприятий**  **Программы:** | обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при организованном размещении отходов производства;  улучшение состояния водных объектов как среды обитания водных биологических ресурсов. |

**Содержание**

Введение…………………………………………………………………………….5

1. Основные понятия и термины……………………………………………………..6
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом…………………………………………………………….7
3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы…………………..8
4. Охрана окружающей среды Тетюшского муниципального района

на 2016-2020 годы………………………………………………………………….9

**Введение**

Природа и ее богатства являются достоянием многонационального народа Республики Татарстан, средой обитания и жизнеобеспечения человека, естественной основой его устойчивого социально-экономического развития.

В наше время защита окружающей среды выдвигается на первый план. Последствия недостаточного внимания к проблеме могут быть катастрофическими. Речь идет не только о благополучии человечества, а о его выживании. Особенно тревожно то, что деградация природной среды может оказаться необратимой.

Охрана природы – это наша задача, проблема, ставшая социальной. Вопрос охраны окружающей природной среды в Тетюшском муниципальном районе, в силу его расположения, приобретает особое значение, так как рельеф местности осложнён глубокими балками и оврагами, ведущими к р. Волге. Вследствие чего могут возникать несанкционированные свалки бытовых отходов населения города.

Тезис о том, что проблема охраны окружающей среды вышла на уровень актуальнейших вопросов современности и не требует особых доказательств. От решения данной задачи напрямую зависит качество жизни настоящего и будущих поколений людей.

**1.Основные понятия и термины**

В настоящей программе используются следующие основные термины и определения:

Окружающая среда – совокупность природных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, воду, почву, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии;

Охрана окружающей среды – система государственных и общественных мер, направленных на гармоничное взаимодействие природы и человека, улучшение качества окружающей среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов;

Природные ресурсы – составные части окружающей среды, используемые в процессе хозяйственной и иной деятельности для удовлетворения материальных, культурных и других потребностей общества;

Мероприятия по охране окружающей среды – комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества;

Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненноважных интересов и прав личности, общества от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду.

**2.Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан природоохранной деятельности, направленной на постепенное улучшение экологической обстановки. Предлагаемая система действий предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления района, природоохранных органов, общественных объединений и населения на организацию и проведение широкомасштабных мероприятий по мониторингу окружающей среды, охране природных ресурсов, их рациональному использованию, защите от вредных воздействий, сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов.

Формирование экологической культуры жителей Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и проведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная Программа.

**3.Цель, задачи, сроки**

**и этапы реализации программы**

Цель Программы:

- обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение санитарного состояния территорий Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

- формирование в обществе экологической культуры, в качестве осознанной личностью и обществом необходимости ответственно относиться к природе и окружающей среде, к собственному здоровью и здоровью других людей.

Задачи:

Данная Программа предусматривает следующие основные задачи:

- предотвращение деградации и сохранение природных комплексов;

-осуществление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды;

- организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

**4.Охрана окружающей среды Тетюшского муниципального района на 2016-2020 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Источник**  **финан-**  **сирова-**  **ния** | **Всего тыс. руб.** | **З а т р а т ы**  **в тыс. руб.** | | | | | **Эффект от принятых мероприятий** |
|  |  |  |  | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка нормативных актов муниципального района по приоритетным направлениям природоохранной деятельности | - |  |  |  |  |  |  | Подготовка правовой основы для организации природоохранной деятельности |
| 2 | Организация работы комиссии по экологической безопасности. природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию | - |  |  |  |  |  |  | Подготовка правовой основы для организации природоохранной деятельности |
| **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контрольно-регулировочные работы на автотранспорте | Средства предприятия ООО «Тетюшское АТП» | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Снижения вредных выбросов в атмосферный воздух |
| 2. | Внедрение на автотранспорт средств снижения выбросов вредных веществ (использование моторных масел с присадками, установка нейтрализаторов) | Средства предприятия ООО «Тетюшское АТП» | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Снижения вредных выбросов в атмосферный воздух |
| 3. | Приобретение оборудования и контроль за выхлопными газами автомобилей и тракторов | Средства предприятия ООО «Тетюшское АТП» | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Снижения вредных выбросов в атмосферный воздух |
|  | **ИТОГО:** |  | **600** | **120** | **120** | **120** | **120** | **120** |  |
| **О Т Х О Д Ы** | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение контейнеров для сбора ТБО, ед. | Бюджет РТ | 10/250 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | Обеспеченность контейнерами для сбора ТБО 100 % |
| 2. | Строительство площадок для временного хранения ТБО в г.Тетюши, ед. | Бюджет МО г.Тетюши | 4/160 |  | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | Обеспеченность площадками для временного хранения ТБО в г.Тетюши 100 % |
| 3. | Строительство полигонов ТБО в населенных пунктах, ед. | Бюджет РТ | 4/500 |  | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | Обеспеченность полигонами ТБО в населенных пунктах Тетюшского муниципального района 100 % |
|  | **ИТОГО:** |  | **950** | **190** | **190** | **190** | **190** | **190** |  |
| **ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 1. | Посадка противоэрозийных насаждений, га | Бюджет РТ | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Доведение уровня озеленения до 80% |
| 2. | Посадка зеленых насаждений в н.п. Биденьга, га | Бюджет муниципального образования | **100** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доведение уровня озеленения до 70% |
| 3. | Посадка берегоукрепительных насаждений в г.Тетюши, га | Бюджет МО г.Тетюши | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Доведение уровня озеленения до 80% |
| 4. | Строительство биотермических ям для утилизации павших животных, ед. | Бюджет РТ | 1200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Доведение захоронения павших животных до 90 % |
|  | **ИТОГО:** |  | **4800** | **940** | **940** | **940** | **940** | **940** |  |
| **РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство и озеленение в г.Тетюши, га | Бюджет МО г.Тетюши | 200 | 100 | 100 |  |  |  | Доведение уровня озеленения до 80% |
| 2. | Благоустройство и озеленение в г.Тетюши, га | Бюджет РТ | 200 | 100 | 100 |  |  |  | Доведение уровня озеленения до 80% |
| 3. | Благоустройство и озеленение населенных пунктов района, га | Бюджеты муниципальных образований | **405** | 50 | 55 | 100 | 100 | 100 | Доведение уровня озеленения до 80% |
|  | **ИТОГО:** |  | **1400** | **250** | **255** | **100** | **100** | **100** |  |
| **ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата ПИР по объекту "Очистка русла реки за прудом с. Монастырское Тетюшского района" | Бюджет РТ | 200 | 200 |  |  |  |  | Предотвращение подтопления |
| 2 | Модернизация Бизяевского водозабора для обеспечения г. Тетюши питьевой водой 2016-2030гг | Бюджет РТ | 42580 |  | 500 | 2080 | 10000 | 30000 | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 3 | Аккредитование лаборатории питьевой воды ОАО "Тетюши Водоканал" 2016-2017гг. | На средства ОАО "Тетюши-Водоканал" | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 4 | Строительство водозабора в северной части г.Тетюши, ед. 2019-2025 гг. | Бюджет РТ | 80000 |  |  |  | 40000 | 40000 | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 5 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей в г.Тетюши, км 2017-2030 гг. | Бюджет РТ | 67000 |  | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | Увеличение канализованности г. Тетюши, повышение эффективности работы. |
| 6 | Расширение канализационных коллекторов г. Тетюши и строительство КНС 2016-2030 гг. | Бюджет РТ | 48000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | Увеличение канализованности г. Тетюши, повышение эффективности работы. |
| 7 | Реконструкция КНС с заменой напорного коллектора 2018-2020гг. | Бюджет РТ | 17500 |  |  | 5834 | 5834 | 5834 | Увеличение канализованности г. Тетюши, повышение эффективности работы. |
| 8 | Реконструкция инженерных сетей г. Тетюши 2016-2030 гг. | Бюджет РТ | 18000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Улучшение качества питьевой воды |
| 9 | Лицензирование скважин сельских поселений Тетюшского района 2016-2017гг. | Бюджет сельских поселений | 1980 | 990 | 990 |  |  |  | Обеспеченности населения питьевой водой. |
| 10 | Капремонт сетей водоснабжения в с. Большое Шемякино  2016-2017гг. | Бюджет РТ | 9500 | 6500 | 3000 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 11 | Водоснабжение с. Монастырское  2016г. | Бюджет РТ | 5000 | 5000 |  |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 12 | Капремонт сетей водоснабжения в с. М.Атряси,2017г. | Бюджет РТ | 6800 |  | 6800 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 13 | Капремонт сетей водоснабжения в с. Байрашево  2017г. | Бюджет РТ | 8900 |  | 8900 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 14 | Капремонт сетей водоснабжения в с. Иоково  2018г. | Бюджет РТ | 7200 |  |  | 7200 |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 15 | Строительство станции очистки воды  Реконструкция сетей водоснабжения с. Йоково, Планируется в 2018 году | Бюджет РТ | 5000 |  |  | 5000 |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 16 | Строительство станции очистки воды  Реконструкция сетей водоснабжения с. Чув. Чикилдым Планируется в 2018 году | Бюджет РТ | 5000 |  |  | 5000 |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 17 | Строительство станции очистки воды Реконструкция сетей водоснабжения с. Вожжи Планируется в 2018 году | Бюджет РТ | 5000 |  |  | 5000 |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 18 | Строительство станции очистки воды Реконструкция сетей водоснабжения с. Киртели Планируется в 2019 году | Бюджет РТ | 5000 |  |  |  | 5000 |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 19 | Строительство станции очистки воды Реконструкция сетей водоснабжения с. Кошки- Новотимбаево  Планируется в 2019 году | Бюджет РТ | 5000 |  |  |  | 5000 |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 20 | Строительство станции очистки воды Реконструкция сетей водоснабжения с. Татарская Беденьга Планируется в 2019 году | Бюджет РТ | 5000 |  |  |  | 5000 |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 21 | Подготовка проекта ЗСО г.Тетюши  Планируется в 2017 году | Бюджет РТ | 70 |  | 70 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 22 | Подготовка проекта ЗСО с. Кляшево  Планируется в 2017 году | Бюджет РТ | 70 |  | 70 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 23 | Подготовка проекта ЗСО с.Тоншерма  Планируется в 2017 году | Бюджет РТ | 70 |  | 70 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 24 | Подготовка проекта ЗСО  с. Алекина Поляна  Планируется в 2017 году | Бюджет РТ | 70 |  | 70 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 25 | Подготовка проекта ЗСО  с. Большая Турма  Планируется в 2017 году | Бюджет РТ | 70 |  | 70 |  |  |  | Улучшение качества воды, обеспечение стабильного водоснабжения |
| 26 | Благоустройство центрального пруда, в г.Тетюши  2017-2019 гг. | Бюджет РТ | 50000 |  | 16667 | 16666 | 16666 |  | очистка, укрепление берегов, благоустройство, озеленение, кап.ремонт моста |
| 27 | Благоустройство пруда в г.Тетюши (Людоговка)  2018-2020 гг. | Бюджет РТ | 35000 |  |  | 11667 | 11666 | 11666 | очистка, укрепление берегов, благоустройство, озеленение, кап.ремонт моста |
| 28 | Благоустройство пруда в г.Тетюши (Питомник)  2018-2020 гг. | Бюджет РТ | 75000 |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | очистка, укрепление берегов, благоустройство, озеленение, кап.ремонт моста |
| 29 | Благоустройство родников в г.Тетюши и населенных пунктах района – 60шт.  2017-2020 гг. | Бюджет РТ | 15000 |  | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | строительство беседки, строительство лестницы, установка скамеек и урн |
| 30 | Капитальный ремонт плотины у с. Малые Атряси  2016-2017 гг. | Бюджет РТ | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  | для орошения сельхозугодий |
| 31 | Береговая прибрежная зона в с. Пролей-Каша  2017 гг. | Бюджет РТ | 5000 |  | 50000 |  |  |  | очистка береговой зоны, благоустройство, создание пляжной зоны |
|  | **ИТОГО:** |  | **533010** | **30890** | **125907** | **117147** | **157866** | **146200** |  |
| **ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ** | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство берегоукрепительных защитных сооружений от оползневых процессов в г.Тетюши, ед.  2017-2020 гг. | Бюджет РТ | 452000 |  | 2000 | 150000 | 150000 | 150000 | Улучшение экологической обстановки на Куйбышевском водохранилище |
|  | **ИТОГО:** |  | **452000** |  | **2000** | **150000** | **150000** | **150000** |  |
| **ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | Создание базовых и экспериментальных площадок в дошкольных учреждениях района по отработке новых технологий экологического образования детей дошкольного возраста | Бюджет РТ | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Экологическое воспитание |
| 2 | Создание районной базы данных об опыте экологического образования в дошкольных учреждениях | Бюджет РТ | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Экологическое воспитание |
| 3 | Перспективное планирование развития экологического образования в учреждениях дополнительного образования детей | Бюджет РТ | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Экологическое воспитание |
| 4 | Организация летних экологических школ и лагерей отдыха с дневным пребыванием детей | Бюджет РТ | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Экологическое воспитание |
| 5 | Проведение районных конкурсов и научно-практических семинаров, конференций по результатам исследовательских работ школьников по экологии | Бюджет РТ | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Экологическое воспитание |
| 6 | Организация районного конкурса «Лучшая экологоразвивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях» | Бюджет РТ | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Экологическое воспитание |
| 7 | Разработка и реализация подпрограмм непрерывного экологического воспитания, образования и просвещения детей и молодежи | бюджет муниципального района | **440** | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Экологическое воспитание |
| 8 | Организация периодического информационно-правового просвещения населения через средства массовой информации, печатные издания, сеть Интернет | бюджет муниципального района | **250** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Экологическое воспитание |
| 9 | Приобретение навыков экологической культуры и повышение экологической грамотности детей дошкольного возраста | бюджет муниципального района | **50** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Экологическое воспитание |
|  | **Итого за раздел:** |  | **1590** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** |  |
|  | **ИТОГО:** | бюджет муниципального района | **1255** | **218** | **223** | **268** | **268** | **268** |  |
|  | **ВСЕГО:** |  | **994350** | **32708** | **129730** | **268815** | **309534** | **297868** |  |