Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

Тетюшского муниципального района

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2022 годы»**

**Паспорт Муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Тетюшского района Республики Татарстан на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| Государственный заказчик Программы | ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» |  |
| Основной разработчик Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |
| Задачи Программы | повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств;повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тетюшского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 – 2022 годы.Городской пруд в городе Тетюши – 2018г.Спортивный парк в г.Тетюши (Сабантуй) – 2018г.Парк в Южном районе г.Тетюши (Парк Победы) – 2019г.Пляж в городе Тетюши – 2020г.Городской пруд в городе Тетюши (Людоговка) – 2021г.Парк в Северном районе г.Тетюши – 2021г.Пляж в селе Пролей-Каша – 2022г. |
| Объем финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы по благоустройству общественных территорий составляет 266000 тыс.рублей;Общий объем финансирования Подпрограммы по благоустройству дворовых территорий составляет 72080 тыс.рублей; |
| Всего | В т.ч. в 2018-2022 г. | В том числе средства |  |
|  |  |  | бюджетаРеспубликиТатарстан  | бюджетаРоссийской Федерации | местный бюджет  |  |
|  | 338080 | 338080 | 224800 | 101600 | 11680 |  |
|  | Итого | 338080 | 224800 | 101600 | 11680 |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит по итогам 2018-2022 года увеличить: количество благоустроенных дворовых территорий на 94 единицы (93 двора г.Тетюши, 1 двор с.Удельное Нечасово); общую площадь благоустроенных дворовых территорий на 6,777 га (6,759 га г.Тетюши, 0,018 га с.Удельное Нечасово); количество благоустроенных территорий общественного пространства на 7 единиц; общую площадь благоустроенных территорий общественного пространства на 20 га. Мероприятия Программы будут способствовать: улучшению внешнего облика г.Тетюши; благоустройству зон отдыха; созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения города. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе проблемы, на решение которых направлена Программа**

Среда обитания — это и пространство для проживания, и очень важный источник ресурсов, она имеет большое влияние на духовный мир людей, на их здоровье и работоспособность.

Сегодня за человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но и города и страны. Именно поэтому, главной целью Стратегии социально-экономического развития Тетюшского муниципального района на 2017 год и на плановый период до 2030 года,утвержденной Решением Совета Тетюшского муниципального района от 05.09.2016 №13-1 является повышение качества жизни населения на основе сбалансированного развития Тетюшского муниципального района, как территории устойчивого роста, комфортной для проживания, посещения, развития личности, реализации творческого потенциала и успешного ведения бизнеса.

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства общественных территорий муниципальных образований с учетом: освещения улиц, парков и скверов, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, упорядочения площадок для размещения индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных.

Основные принципы государственной политики в сфере благоустройства - общественное участие, системный подход к городской среде, все начинается с дворов, современные общественные зоны, личная ответственность сформулированы в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

1. **Основные цели и задачи Программы, программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации**

Программа направлена на реализацию приоритетов и целей государственной политики в сфере благоустройства, установленных на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств;

повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Тетюшского муниципального района.

Реализация мероприятий Программы позволит по итогам 2018-2022 года увеличить количество благоустроенных дворовых территорий на 94 единицы;

общую площадь благоустроенных дворовых территорий на 6,777 га;

общий объем необходимого финансирования благоустройства дворовых территорий в рамках программы 72 080 тыс.рублей.

количество благоустроенных территорий общественного пространства на 7 единиц общей площадью 20 га.

общий объем необходимого финансирования благоустройства территорий общественного пространства в рамках программы 266 000 тыс.рублей.

Срок реализации Программы: 2018-2022 г.

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования г.Тетюши.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всегосредств | В том числе средства (тыс.рублей) |  |  |
| бюджетаРеспубликиТатарстан | в том числе | федеральногобюджета | в том числе | местный бюджет | в том числе |
| на благо­устройство дворовых территорий | на благо­устройство общественных территорий | на благо­устройство дворовых территорий | на благо­устройство общественных территорий | на благо-устройство дворовых территорий | на благо-устройство общественных территорий |
| 2018 | 99000 | 73400 | 35000 | 38400 | 24000 |  | 24000 | 1600 |  | 1600 |
| 2019 | 46870 | 36110 | 22910 | 13200 | 8000 |  | 8000 | 2760 | 1960 | 800 |
| 2020 | 64476 | 38673 | 2673 | 36000 | 23200 |  | 23200 | 2603 | 1803 | 800 |
| 2021 | 64374 | 38612 | 2612 | 36000 | 23200 |  | 23200 | 2562 | 1762 | 800 |
| 2022 | 63360 | 38005 | 2005 | 36000 | 23200 |  | 23200 | 2155 | 1355 | 800 |

1. **Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы предполагает оказание мер государственной поддержки в повышении уровня благоустройства территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по благоустройству общественной территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан (далее - бюджетные средства), является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Получатель бюджетных средств и исполнитель мероприятий по благоустройству общественных территорий Тетюшского муниципального района Республики Татарстан - государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», которое выполняет функции государственного заказчика и осуществляет организацию и проведение закупок, аукционов, заключение государственных контрактов, выполняет функции заказчика-застройщика, технического заказчика, обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, проводит строительный контроль.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 г., в проект Программы; порядок общественного обсуждения проекта Программы утверждаются постановлением Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

Организационные механизмы реализации Программы направлены на выполнение мероприятий по:

утверждению с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн- проекта благоустройства общественной территории, включенной в Программу;

организации по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

утверждению муниципальной программы Республики Татарстан формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы».

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, которое уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы.

Исполнители программы представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-­коммунального хозяйства Республики Татарстан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоении денежных средств, выделяемых исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

1. **Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы**

Мероприятия программы будут способствовать улучшению внешнего облика г. Тетюши, созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения, что, в свою очередь, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда, как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения.

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Тетюшского муниципального

района Республики Татарстан

в 2018-2020 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, га. | Кадастровый номер | Стоимость СМР по объекту,тыс. руб. | Сроки завершения работ |
| 1. | Городской пруд в городе Тетюши | РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши | 2,4 га. | 16:38:010802 | 28 000,0 | 2018 |
| 2. | Спортивный парк в г.Тетюши (Сабантуй) | РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши | 8,6 га. | 16:38:011702 | 36 000,0 | 2018 |
| 3. | Парк в Южном районе г.Тетюши (Парк Победы) | РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, | 4,4 га. | 16:38:011514 | 22 000,0 | 2019 |
| 4. | Пляж в городе Тетюши | РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, | 0,8 га. | 16:38:010105 | 60 000,0 | 2020 |
| 5. | Городской пруд в городе Тетюши (Людоговка) | РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши | 1,0 га. | 16:38:010602 | 28 000,0 | 2021 |
| 6, | Парк в Северном районе г.Тетюши | РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши | 1,6 га. | 16:38:010105 | 32 000,0 | 2021 |
| 7. | Пляж в селе Пролей-Каша | РТ, Тетюшский муниципальный район, с.Пролей-Каша | 1,2 га. | 16:38:330401 | 60 000,0 | 2022 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Тетюшского муниципального

района Республики Татарстан

в 2018-2020 годах»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Распределение мероприятий по годам  | Финансирование, тыс.руб. |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Асфальтирование проездов, тротуаров, пешеходных дорожек | кол-во дворов | 54 | 40 |  |  |  | 35000бюджет РТ | 20000бюджет РТ |  |  |  |
| площадь,кв.м | 32272 | 35498 |  |  |  |
| Установка МАФ | кол-во дворов |  | 25 | 25 | 25 | 18 |  | 1200бюджет РТ800местный бюджет | 1200бюджет РТ800местный бюджет | 1140бюджет РТ760местный бюджет | 660бюджет РТ440местный бюджет |
| наименование МАФ |  | скамьи,урны | скамьи,урны | скамьи,урны | скамьи,урны |
| Оборудование детских площадок | кол-во площадок |  | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 960бюджет РТ640местный бюджет | 720бюджет РТ480местный бюджет | 720бюджет РТ480местный бюджет | 600бюджет РТ400местный бюджет |
| кол-во дворов |  | 11 | 11 | 9 | 7 |
| Установка светильников | кол-во светильников |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 630бюджет РТ420местный бюджет | 630бюджет РТ420местный бюджет | 630бюджет РТ420местный бюджет | 630бюджет РТ420местный бюджет |
| кол-во дворов |  | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Оборудование площадок для сбора ТБО | кол-во площадок |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100бюджет РТ80местный бюджет | 100бюджет РТ80местный бюджет | 100бюджет РТ80местный бюджет | 100бюджет РТ80местный бюджет |
| площадь,кв.м |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Озеленение | кол-во дворов |  | 24 | 27 | 27 | 15 |  | 20бюджет РТ20местный бюджет | 23бюджет РТ23местный бюджет | 22бюджет РТ22местный бюджет | 15бюджет РТ15местный бюджет |
| площадь,кв.м |  | 5200 | 5800 | 5600 | 3300 |