ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТЕТЮШИ

ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на период 2019-2035 годы (далее по тексту – «Программа») |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 8); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-С» 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 63 Б, оф. 320. |
| Исполнитель Программы | Администрация Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан; - развитие транспортной инфраструктуры в |

|  | соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансирование с градостроительной деятельностью на территории муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические данные 2018 г. | Расчетный срок 2035 г. |  |
|  |  | Численность населения | чел. | 11 250 | 13 025 |  |
|  |  | Протяженность |  |  |  |  |
|  |  | автомобильных дорог, | км. | 365,5 | 394,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральных автомобильных дорог | км. | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  | Региональных автомобильных дорог | км. | 343,6 | 343,6 |  |
|  |  | Муниципальных автомобильных дорог | км. | 37,8 | 37,8 |  |
|  |  | Количество |  |  |  |  |
|  |  | населенных пунктов к |  |  |  |  |
|  |  | которым отсутствует подъезд с твердым | км. | 4 | 4 |  |
|  |  | (асфальтобетонным) |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  | покрытием |  |  |  |  |
| (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пассажирские перевозки, в том числе: |  |  |  |  |
| реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество маршрутов автобусных | ед. | 18 | 18 |  |
|  |  | транспорта |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность |  |  |  |  |
|  |  | маршрутов |  |  |  |  |
|  |  | автобусного |  |  |  |  |
|  |  | транспорта на | км. | 817,2 | 817,2 |  |
|  |  | территории |  |  |  |  |
|  |  | муниципального |  |  |  |  |
|  |  | образования |  |  |  |  |
|  |  | Велосипедный транспорт: |  |  |  |  |
|  |  | вело маршруты | кол-во | 0 | 0 |  |
|  |  | протяженность | км. | 0 | 0 |  |
|  |  | Парковочное пространство: |  |  |  |  |
|  |  | Машино-место на |  |  |  |  |
|  |  | парковках обще о | место | 283 | 363 |  |
|  |  | пользования |  |  |  |  |
|  |  | Общей уровень безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |

|  |  | ДТП с пострадавшими | кол-во |  |  | нет данных |  | 58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Социальный риск от ДТП | % |  |  | нет данных |  | 45 |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования (бюджет) |  |  | Укрупнѐнная оценка необходимых инвестиций, млн.руб |  |  |
|  |  | Мероприятия по улично дорожной сети (УДС) |  | федеральный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | региональный |  |  | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  | районный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | местный |  |  | 40 500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные |  |  | - |  |  |
|  |  | Мероприятия предусмотренные на Тетюшский МР |  | федеральный (в виде иных межбюджетных трансферов) |  |  | 35 000 |  |  |
|  |  |  |  | региональный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | районный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | местный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные |  |  | - |  |  |
|  |  | Средства самообложения граждан |  | федеральный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | региональный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | районный |  |  | 14 500 |  |  |
|  |  |  |  | местный |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные |  |  | - |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы до 2035 года, в 2 (два) этапа: 1 (первый) этап: 2019 г. – 2020 г.; 2 (второй) этап: 2021 г. – 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Источники финансирования (бюджет) |  |  | Укрупнѐнная оценка необходимых инвестиций, млн.руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2035 годы |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  | 35 000 |  |  |  |  |
|  |  | региональный |  |  | 1 005 |  |  |  |  |
|  |  | районный |  |  | 14 500 |  |  |  |  |
|  |  | местный |  |  | 40 500 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 91 005 |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| введение |  | 7-9 |
| --- | --- | --- |
| раздел I характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры |  |  |
| 1.1. | Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ муниципального образования город Тетюши в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации | 6-14 |
| 1.2. | Социально-экономическая характеристика муниципального образования город Тетюши, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 14-26 |
| 1.3. | Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог | 26-44 |
| 1.4. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами) | 44-47 |
| 1.5. | Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 48-60 |
| 1.6. | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 60-62 |
| 1.7. | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств | 62 |
| 1.8. | Анализ уровня безопасности дорожного движения | 62-65 |
| 1.9. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающею среду, безопасность и здоровье населения | 65 |
| 1.10. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры | 65-66 |
| 1.11. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры | 66-67 |
| 1.12. | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 67-68 |
| раздел II прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования |  |  |
| 2.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития | 68-72 |
| 2.2. | Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения | 73-74 |
| 2.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 74 |
| 2.4. | Прогноз развития дорожной сети | 75-78 |
| 2.5. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения | 78 |
| 2.6. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения | 78-79 |
| раздел III Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта |  | 79-89 |
| раздел IV |  |  |

| Мероприятия и целевые показатели программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 89-90 |
| 4.2. | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | 90 |
| 4.3. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | 90 |
| 4.4. | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 91 |
| 4.5. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | 91-92 |
| 4.6. | Мероприятия по развитию сети дорог | 92 |
| раздел V Графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Финансовое обеспечение программы |  | 92-93 |
| раздел VI Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения финансовое обеспечение программы |  | 93-97 |
| раздел VII Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Тетюшского муниципального района |  | 98-99 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан (далее по тексту – «Муниципальное образование», «сельское поселение») на 2019-2035 г. разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 (далее по тексту – «Требования к Программе».

Транспортная инфраструктура – разновидность инфраструктуры, совокупность всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание и включает в себя все транспортные коммуникации и сооружения (вокзалы, терминалы, станции, остановки и т.д.), а также улично-дорожную сеть и систему городского и сельского транспорта. Уровень развития транспортной инфраструктуры определяется общим состоянием социально-экономического и территориального развития сельских поселений Тетюшского муниципального района и города Тетюши в целом.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, разработана согласно Требований к Программе - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными, республиканскими, районными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан и планом мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития муниципального образования «Тетюшский муниципальный район» (при наличии указанных стратегии и плана), планом и

программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, «Тетюшский муниципальный район» инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан обеспечивает:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории муниципального образования;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями муниципального образования в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос);

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ муниципального образования город Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

На основании Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 г.

№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» в соответствии с пунктом 5 программа разрабатывается на период с 2019 года до 2035 года.

РАЗДЕЛ I ХАРАКТЕРИСТИКА

СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ

муниципального образования в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Республики Татарстан. Доля занятых в отрасли составляет 7,1% от общего числа экономически активного населения.

Республика Татарстан имеет благоприятное транспортно-географическое положение, находясь на транзитных путях между европейской и азиатской частями России.

Транспортный комплекс Республики Татарстан объединяет шесть видов транспорта (автомобильный, городской электрический, внутренний водный, воздушный, трубопроводный, железнодорожный, линии электропередач).

Автомобильный транспорт занимает лидирующее положение по объемам перевозки грузов (более 67% всего объема грузоперевозок Республики Татарстан) и пассажирским перевозкам (76,5%). Количество грузовых автомобилей более 82 тысяч. Автобусный парк насчитывает 12 тыс. автомобилей.

Основные автомобильные дороги: Казань – Москва, Казань – Нижний Новгород, Казань – Набережные Челны – Уфа, Казань – Альметьевск – Бугульма – Оренбург, Казань – Ульяновск, Казань – Киров. Крупнейшими автодорожными узлами являются города Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Лениногорск и Бугульма.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Республики Татарстан. По территории республики проходят три федеральные трассы: М-7

«Волга», М-5 «Урал», Р-239 «Казань – Оренбург». Автотрасса «Казань – Набережные Челны» является важной не только для региона, но и для всей страны в целом. Трасса соединяет европейскую часть России с особой экономической зоной «Алабуга». Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет – 18,5 тыс. км.

Анализ современного состояния дорожной сети выявил ряд проблем развития дорожного хозяйства Республики Татарстан:

–увеличение интенсивности движения и нагрузок на автомобильные дороги общего пользования;

– техническое состояние сети автомобильных дорог не полностью соответствует нормативным требованиям;

–существуют населенные пункты, не имеющие подъездов с твердым покрытием.

Таким образом, для развития транспортного комплекса в Республике Татарстан необходимо решить ряд вопросов:

–повышение качества дорожных работ и применение инновационных технологий;

–соединение всех населенных пунктов дорогами с твердым покрытием;

–создание механизмов по интеграции транспортного комплекса Республики Татарстан в международные транспортные коридоры;

–создание новых транспортно –логистических маршрутов.

Воздушный транспорт в Республике Татарстан представлен деятельностью трѐх аэропортов: ОАО «Аэропорт «Бегишево», ОАО «Аэропорт Казань», ООО «Аэропорт Бугульма».

Основными проблемами воздушного вида транспорта являются:

–значительный износ и низкий уровень оснащенности аэропортов оборудованием авиационной безопасности, износ парка воздушных судов республики, объектов наземной авиатранспортной инфраструктуры аэропортов;

–дефицит объема поставок авиакомпаниям воздушных судов нового поколения.

Водный транспорт является сезонным, поэтому судами перевозится всего 6% грузов и 0,1% пассажиров Республики. Единая глубоководная система европейской части России, основу которой составляет бассейн Волги, создает условия для использования судов смешанного плавания в международных перевозках в направлении Каспийского, Средиземноморского и Балтийского бассейнов.

Водные судоходные пути представлены глубоководными участками рек Волга и Кама, а также реками Вятка и Свияга. Общая протяженность внутренних водных путей составляет 1057 км.

В Республике Татарстан действуют три грузовых порта с пятью грузовыми районами, четыре пассажирских порта, шесть речных вокзалов Наиболее крупные речные порты в городах Казань и Набережные Челны.

Использование речного транспорта на перевозках грузов позволяет снизить транспортные затраты, сократить расходы топлива в два раза по сравнению с железнодорожным транспортом и в 20– 25 раз с автомобильным.

Мощная воднотранспортная артерия «Волга–Кама» является одним из инфраструктурных потенциалов Республики.

Трубопроводный транспорт имеет важное значение в обеспечении транспортировки нефти, газа и этилена (20% всех грузов). Протяженность трубопроводов составляет 5968 км. Из нефтедобывающих районов нефте- и газопроводы идут на Пермь, Уфу, Оренбург, Самару и Казань. Поставки в страны Европы идут по нефтепроводу «Дружба», который начинается в г. Альметьевске.

Главной целью развития трубопроводного транспорта является увеличение объемов перекачки нефтепродуктов.

Основными проблемами трубопроводного вида транспорта являются:

–высокий износ (свыше 33%) участков трубопроводов;

–наличие на территории Республики множества бездействующих, наполненных нефтью, отключенных нефтепромысловых трубопроводов, которые нуждаются в срочной консервации и демонтаже;

–многие объекты подготовки нефти эксплуатируются в неполную проектную мощность, в результате часть технологического оборудования простаивает.

Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в обеспечении межрегиональных связей Республики Татарстан. Доля этого вида транспорта в перевозке грузов составляет 7%, пассажиров – 1,9%. Железнодорожные магистрали пересекают Республику Татарстан в широтном (Москва – Казань – Екатеринбург) и в меридиональном направлениях (Зеленодольск – Йошкар Ола, Свияжск – Ульяновск, Агрыз – Бугульма). Их протяженность составляет 857 км. Важными железнодорожными узлами республики являются города Казань, Зеленодольск, Агрыз, Круглое Поле (Набережные Челны) и Бугульма.

Улучшению транспортной инфраструктуры Республики Татарстан способствует строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Расположенный на пересечении международных транспортных коридоров, имеющий выход на федеральные транспортные

магистрали водного, железнодорожного, автомобильного сообщения, Свияжский логистический терминал, в перспективе, способен стать центром транспортно–логистической системы перевозки грузов в Поволжском регионе.

Тетюшский муниципальный район расположен в юго-западной части Республики Татарстан на правом берегу Куйбышевского водохранилища.

Тетюшский муниципальный район граничит:

- на юге – с Ульяновской областью,

- на западе – с Буинским районом,

- на севере – с Апастовским и Камско-Устьинским районами Республик Татарстан.

Площадь Тетюшского муниципального района составляет - 163842 га, площадь города – 976 га.

Административное деление территории Тетюшского муниципального района закреплено ФЗ - 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  Законом  Республики Татарстан

«Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования

«Тетюшский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Административное устройство Тетюшского муниципального района на 01.01.2018 год, представлено 1 муниципальным образованием «город Тетюши» и 20-ю сельскими поселениями, включающими в себя 75 населенных пунктов, в числе которых 1 город районного значения, 40 сел, 5 поселков, 29 деревень.

Транспортно-коммуникационный каркас Тетюшского муниципального района образован автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения, которые составляют планировочные оси, на пересечении которых располагаются транспортные узлы. Планировочное начертание дорожной сети и система расселения сложились исторически с учетом природно-географических, геополитических, социально экономических и других факторов.

На территории Тетюшского района образована структура транспортно- коммуникационного каркаса. Такая структура является традиционной для районов с центром, расположенным на берегу реки. От города Тетюши радиально расходятся четыре главные планировочные оси:

- автомобильная дорога «Тетюши – Камское Устье»;

- автомобильная дорога «Апастово – Тетюши»;

- автомобильная дорога «Буинск – Тетюши»;

- автомобильная дорога «Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры».

Плюсом такой структуры является хорошая транспортная доступность районного центра.

Минусам транзитное движение по территории города, и плохая связность периферийных территорий.

Тетюши являются административным, экономическим и культурным центром одноименного района. Район расположен в юго-восточной части Республики Татарстан. Граничит с западной стороны с Буинским районом РТ, с северо-западной - с Апастовским районом РТ, с северной стороны - с Камско- Устьинским районом РТ, с южной стороны - с Ульяновской областью, а с восточной стороны на протяжении всего района протекает река Волга.

  - Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории Тетюшского

муниципального района, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Хозяйственный комплекс Тетюшского муниципального района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и исторического освоения территории.

Тетюшский муниципальный район представляет собой территорию с развитым агропромышленным и производственным комплексами, Тетюшский район входит в состав Предволжской экономической зоны. Экономика данной

зоны базируется на предприятиях пищевой промышленности, сельского хозяйства, промышленности строительных материалов.

Экономика Тетюшского муниципального района представлена в значительной доле предприятиями сельскохозяйственного производства, обрабатывающей промышленности, в частности предприятиями пищевой, мукомольно-крупяной промышленности, промышленности строительных материалов, деревообрабатывающей промышленности, а также строительными предприятиями и предприятиями сферы услуг.

Объем валового территориального продукта (ВТП) Тетюшского муниципального района в 2017 году составил 5,68 млрд.руб. и имеет положительную динамику увеличения за последние несколько лет (табл. 1 и 2). За последние годы структура экономики района резко не изменялась. В структуре ВТП сельское хозяйство занимает более 53 %, далее идут обрабатывающие производства – около 11%, и менее значительные объемы в транспорте и связи, сферах торговли и услуг.

Таблица 1 Структура ВТП по видам экономической деятельности, %

| Виды экономической деятельности | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 (оценка) | 2016 | 2017 |
| Сельское хозяйство, охота и лес.хоз-во | 46,9 | 53,1 | 53,6 | 54,2 | 54,0 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| строительство | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Торговля, ремонт ТС, бытовых изделий и предметов личного пользования | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Гостиницы и рестораны | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Транспорт и связь | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
| Финансовая деятельность | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| образование | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |

Таблица 2 Объем отгруженных товаров собственного производства

|  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности, млн.руб. | 219,2 | 240,8 | 315,5 | 252,0 | 258,1 |

Добывающая промышленность Тетюшского муниципального района представлена предприятиями:

    - ОАО «Тетюшиагрохимсервис»;

    - ЗАО «Карьер»;

    - ОАО «Алексеевская керамика».

Также в Тетюшском муниципальном районе осуществляют разведочную деятельность нефтяные компании:

    - ОАО «Татнефть»;

    - ЗАО «Геотех» на Тетюшском и Апастовском участках недр соответственно.

Добыча нерудных полезных ископаемых в Тетюшском муниципальном районе осуществляется на Максимковском карьере кирпичной глины, а добыча карбонатных пород осуществляется на Никифоровском карьере. Строительный песок добывается на Усть-Кильнетском карьере предприятием ООО ПМК

«СтройИнвест». Также, у предприятия ЗАО «комбинат строительных материалов» имеются лицензии на разработку Берлекского и Жуковского карьеров кирпичных глин. Основными предприятиями обрабатывающих производств Тетюшского муниципального района являются: Пищевая промышленность – представлена:

    - «Тетюшский масло дельно сыродельный комбинат»;

    - ООО «Тетюшский пищекомбинат»;

    - ОАО «Татплодоовощпром»;

    - пекарней ПО «Монастырское»;

    - ООО	«Рыбоперерабатывающий	комбинат»	и	другими

предприятиями.

Данное предприятие специализируется на переработке и хранении зерна. В состав «Тетюшское ХПП» входят 10 зерноскладов общей мощностью 32 тыс. тонн, мельница мощность 2 т/см., крупяной цех мощность 400 кг/ч. Машиностроение и металлообработка - представлены филиалом ОАО

«Казанский вертолетный завод» и «Тетюшский механический завод», занимающимся производством и ремонтом механических изделий для вертолетов, занимающееся ремонтом сельскохозяйственной спецтехники.

Территориальная организация промышленного производства на территории Тетюшского муниципального района имеет определенную закономерность, отличаясь территориальной концентрацией в районном центре городе Тетюши, в котором расположены ведущие промышленные предприятия Тетюшского муниципального района (табл. 3). Обусловленность такого размещения обрабатывающих промышленных производств по территории Тетюшского муниципального района заключается в тяготении к основному сырью для производства, а также к трудовым ресурсами основному потребителю. В других населенных пунктах присутствуют малые формы, преимущественно это предприятия пищевой, деревообрабатывающей и мукомольно-крупяной промышленности.

На территории района расположены предприятия торговли общей торговой площадью 9938 тыс. кв. м, общественного питания емкостью 480 посадочных мест и бытового обслуживания. В целом, потребность населения муниципального района в предприятиях каждого типа удовлетворена и дефицита предложения не наблюдается.

Основные промышленные предприятия Тетюшского муниципального района представлены в таблице 3.

Промышленные предприятия, коммунально-складские объекты и территории расположены в северной, северо-западной и южной части города. Часть предприятий расположена в центральной селитебной территории города.

Жилая застройка в основном сосредоточена в центральной исторически

сложившейся части города и представляет систему прямоугольных кварталов.

Таблица 3 Основные промышленные предприятия Тетюшского муниципального района

| Наименование предприятия | Производимая продукция | местоположение | Среднесписочная численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча природных полезных ископаемых |  |  |  |
| ЗАО «Карьер» | добыча глины | Кошки- Новотимбаевское СП | 5 |
| ООО ПМК «СтройИнвест» | добыча песка |  | 19 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |
| ОАО «Тетюшское предприятие теплосетей» | теплоэнергия | г. Тетюши | 92 |
| ОАО «Тетюши-Водоканал» | очистка и распределение воды | г. Тетюши | 68 |
| Тетюшское ОГУ Буинск. Отд. «Энергосбыт» | распределение электроэнергии | г. Тетюши | 57 |
| ОСП ЭПУ «Буинскгаз» ГазпромТрансгаз Казань | распределение газа | г. Тетюши | 68 |
| Пищевая промышленность |  |  |  |
| ИП Валеев Р.А. | хлебобулочные, кондит. изделия | г. Тетюши | 3 |
| ПО «Хлеб» | хлебобулочные, кондит. изделия | г. Тетюши | 62 |
| Тетюшское райпо | мясные полуфабрикаты, переработка рыбы | г. Тетюши | 89 |
| ИП Евдокимов В.Н. | переработка рыбы, рыбные консервы | г. Тетюши | 25 |
| Мукомольно-крупяная промышленность |  |  |  |
| ООО «Агросервис Волга» | хранение и переработка зерна | г. Тетюши | 25 |
| КФХ Чербаев М.В. | комбикорма для животных | г. Тетюши | 5 |
| Легкая промышленность |  |  |  |

| ООО ПФК «Кант» | швейная/трикотажная продукция | г. Тетюши | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |  |
| ОП ПАО «Казанский вертолетный завод» | запчасти для вертолетов | г. Тетюши | 114 |
| ООО «Тетюши- Волгоградтракторосервис | запчасти для тракторов, ремонт | г. Тетюши | 34 |
| Производство строительных материалов |  |  |  |
| ООО «ТТС» | производство стеклопакетов | г. Тетюши | 26 |
| ООО «Аяз Поволжье» | пр-во полиэтилен. труб | г. Тетюши | 12 |
| ООО «Боярин» | пр-во инертных материалов | с. Ивановка | 8 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность |  |  |  |
| ГБУ «Тетюшский лесхоз» | пиломатериалы | г. Тетюши | 26 |
| Пилорама ИП Галимов Ф.Х. | пиломатериалы, столярные изд. | с. Кляшево | 2 |
| ИП Кондауров С.И. | пиломатериалы, столярные изд. | г. Тетюши | 5 |
| Полиграфическая промышленность |  |  |  |
| АО «Татмедиа» редакция газеты «Авангард» | газетная продукция | г. Тетюши | 18 |
| ООО «Тетюшская типография» | печатная продукция | г. Тетюши | 10 |
| ИП Никоноров О.В. | печатная продукция | г. Тетюши | 7 |

С т р а н и ц а | 21

Демографическая ситуация

На протяжении последних лет в районе отмечается ухудшение демографической ситуации. За последнюю декаду 2008-2018 годы постоянное население уменьшилось на 2,1 тыс. чел., в основном за счет сокращения численности жителей сельских поселений, в то время как численность населения города Тетюши, в целом, остается стабильной.

В последние годы уровень естественного прироста населения стабильно принимает отрицательные значения, что является результатом преобладания коэффициентов смертности над коэффициентами рождаемости. Численность трудовых ресурсов муниципального района составляет 14,1 тыс. чел. 57 % от общей численности всего населения муниципального района. Центрами концентрации трудовых ресурсов являются поселения, в которых доля трудоспособного населения составляет более 60%, среди них: городское поселение Тетюши, Тоншерминское сельское поселение. Трудовая миграция Тетюшского МР минимальна. То есть, количество людей выезжающих ежедневно в сторону ближайших крупных населенных пунктов для работы, также как и приезжающих, практически отсутствует, так как основная часть работающих на местных предприятиях сотрудников проживают непосредственно в Тетюшском муниципальном районе.

На 01.01.2018 г. жилищный фонд Тетюшского муниципального района составлял 715,1 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Основные принципы развития жилищного строительства на территории поселений следующие: это освоение территорий в существующих границах населѐнных пунктов и реновация существующих индивидуальных домов.

По состоянию на 01 января 2018 г. численность населения Тетюшского муниципального района составляет 22 424 чел., в том числе городское – 11 273 чел.

В таблице 4 и 5 представлены численность муниципального района и города Тетюши.

С т р а н и ц а  | 22

Таблица 4 Численность МО «г. Тетюши»

Численность постоянного населения в динамике за 2014-2018 гг.

| год | Тетюшинский муниципальный район | В том числе город Тетюши |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 23 674 | 11 419 |
| 2015 | 23 441 | 11 449 |
| 2016 | 23 141 | 11 410 |
| 2017 | 22 828 | 11 337 |
| 2018 | 22 424 | 11 273 |

Таблица 5 Численность населения города тетюши

| Наименование поселения | Численность населения на 01.01.2018 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| МО «город Тетюши» | 11273 | 50,2 |

Из таблицы 4 и 5 видно, что в районе наблюдается неравномерное распределение населения по территории. Первое место по доле численности населения района занимает городское поселение Тетюши, где проживает более 50% населения Тетюшского муниципального района.

Прогнозная численность населения города Тетюши составит 12,8 тыс.человек и к расчетному сроку (2035 год) составит – 13,0 тыс.человек.

Среди муниципальных районов Республики Татарстан, Тетюшский муниципальный район входит в группу демографической нагрузки с низкой оценкой (по пятибалльной шкале – 1 балл, где благоприятный показатель составляет – 5 баллов, неблагоприятный – 1 балл). К расчетному сроку показатель получит оценку в 2 балла.

Прогноз перспективной численности населения Тетюшского муниципального района строился на основании сложившихся тенденций протекания демографических процессов с учетом экологических организаций, социальных и транспортных факторов.

В таблице 6 представлена перспективная численность населения по МО

«г. Тетюши».

Таблица 6 Перспективная численность населения города Тетюши Тетюшского

муниципального района на расчетный срок 2035 год

| Наименование населенного пункта | Численность население на начало года 2035 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| МО «город Тетюши» | 13 025 | 53,2 |

Архитектурно-планировочная организация

В соответствии с законом Республики Татарстан от 31 января 2005г. N41-ЗРТ "Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования Тетюшский МР РТ и муниципальных образований в его составе" площадь района, составила 165,400 тыс.га.

В соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, площадь земель Тетюшского муниципального района Республики Татарстан поставленных на кадастровый учет на 1 января 2012 года, составила 111,84 тыс.га., 53,557 тыс. га. не поставлены на кадастровый учет. По земельному кодексу РФ от 25 октября 2001 года N136-ФЗ, глава XV, статья 83:

- Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В настоящее время, законно установленных границ населенных пунктов нет, поэтому мы вводим термины:

- «территории населенных пунктов» - это земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов;

- «граница территории населенных пунктов» - это границы городских и сельских населенных пунктов отделяющие земли населенных пунктов от земель иных категорий.

По результатам анализа карт, представленных администрацией Тетюшского района и актуализированной базы данных земельных участков, поставленных на кадастровый учет, показал, что площадь земель, находящихся в границах территории населенных пунктов составила - 6339,2 га.; из земель, находящихся в границах территории населенных пунктов, на кадастровый учет поставлено всего -3735,4 га.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что из 3 735,4 га. Земель:

- оформлены как земли населенных пунктов - 3682,1 га.,

- землями иных категорий находящиеся в границах территории населенных пунктов - 53,3 га.

В таблице 5 представлен анализ территории муниципального образования г. Тетюши.

С т р а н и ц а  | 25

Таблица 5 Анализ территории МО г. Тетюши

| № п/п | Поселения | Площадь земель находящиеся в границах территории населенного пункта, га. | Общая площадь земель, в границах территории населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, га. | Площадь земель постав- ленных на кадастровый учет в категории, га: |  | Площадь земель, имеющие неточные данные, га. | Общая площадь земель, в границах территории населенных пунктов, не поставленные на кадастровый учет, га. | Доля земель, не поставленных на кадастровый учет, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "Земли населенных пунктов" | Земли иных категорий |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселение Тетюши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Тетюши | 1189,1 | 546,5 | 505,7 | 40,8 | 15,3 | 642,6 | 54,0 |
| 2 | д. Красная Поляна | 82,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 94,8 |
| 3 | д. Любимовка | 42,8 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 89,2 |

Из таблицы 5 видно разница между общей площадью земельных участков находящихся в границах территории муниципального образования город Тетюши и общим итогом по данным кадастрового учета. Это говорит о том, что есть земельные участки, не поставленные на кадастровый учет.

Неточные данные (таб. 5, столб 7.) – это некорректное написание или даже отсутствие фрагмента адреса местоположения земельного участка, одинаковые кадастровые номера, совпадение адресов разных земельных участков. Эти земли нужно привести в порядок в соответствие с требованиями законодательства.

Решение выше перечисленных неточностей для муниципалитета заключается в актуализации сведений в базе данных Земельной кадастровой палаты и, как следствие, реализации корректной выгрузки данных.

  - характеристика сети дорог Тетюшского муниципального района в целом, параметры дорожного движения, оценка качества содержания

дорог

Транспортно-коммуникационный каркас Тетюшского муниципального района образован автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения, которые составляют планировочные оси, на пересечении которых располагаются транспортные узлы. На территории Тетюшского района образована веерная структура транспортно коммуникационного каркаса.

От города Тетюши радиально расходятся четыре главные планировочные оси:

- автомобильная дорога «Тетюши – Камское Устье»;

- автомобильная дорога «Апастово – Тетюши»;

- автомобильная дорога «Буинск – Тетюши»;

- автомобильная дорога «Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры».

Плюсом такой структуры является хорошая транспортная доступность районного центра. Минусами: транзитное движение по территории города, и плохая связность периферийных территорий.

Одной из распространенных характеристик автомобильной сети является плотность (густота) автомобильной сети. Это отношение протяженности автодорог к площади, в частности, района. Плотность автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по Тетюшскому району на 2012 год (за последние 5 лет не произошло существенных изменений) составляла 155,135 км/1000 км2 при плотности 188,399 км/1000 км2 всех автодорог. По данному показателю Тетюшский район превосходит только Спасский среди граничащих районов.

Другой важной характеристикой автомобильной сети является обеспеченность населенных пунктов подъездными автодорогами с асфальтобетонным типом покрытия. Каждый населенный пункт должен быть обеспечен асфальтобетонной подъездной автодорогой, чтобы население имело круглогодичный доступ к объектам социальной инфраструктуры, и, таким образом, была обеспечена связь с единой транспортной системой. На территории Тетюшского муниципального района находятся 35 населенных пунктов – это 47% от общего числа населенных пунктов – не обеспеченных подъездными автодорогами с асфальтобетонным типом покрытия (33 автодороги с грунтовым и 4 - с переходным типами покрытия соответственно.

По территории Тетюшского муниципального района проходит участок автомобильной дороги федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» км 85+555 - 89+062, III категории.

Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в границах Тетюшского муниципального района на 1 января 2018 года, составляет 307,746 км.

Перечень автомобильных дорог района и их технические характеристики по состоянию на 01.01.2018 г. представлены в таблице 6.

Как следует из приведенных данных в таблице 6 из всех дорог общего пользования (регионального значения) муниципального района имеют: – асфальтобетонное покрытие – 81,5%; – переходное покрытие (щебень) – 7%; – грунтовое покрытие – 11,5%. Видно, что некоторая часть дорог не имеет асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования, соединяющие населенные пункты в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, представленный в Схеме территориального планирования Тетюшского муниципального района на 1 января 2018 года, составляет 307,746 км.

Как следует из приведенных данных в таблице 6 из всех дорог общего пользования (регионального значения) муниципального района имеют: – асфальтобетонное покрытие – 81,5%; – переходное покрытие (щебень) – 7%; – грунтовое покрытие – 11,5%. Видно, что некоторая часть дорог не имеет асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования, соединяющие населенные пункты в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, представленный в Схеме территориального планирования Тетюшского муниципального района.

Данные по автомобильным дорогам местного значения необщего пользования, а также частным автомобильным дорогам отсутствуют. На уровне Схемы территориального планирования муниципального района улично- дорожная сеть населенных пунктов не рассматривается. Перечень автомобильных дорог местного значения представлен в таблице 7, Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования таблица 8, информация по протяженности улично-дорожной сети муниципального образования города Тетюши таблица 9.

Таблица 6 Населенные пункты не имеющие асфальтобетонных подъездных дорог

| Наименование поселения | Населенный пункт | Покрытие подъездной автомобильной дороги |
| --- | --- | --- |
| Лаптевское | Баймат | грунтовое |
| Жуковское | Берлек | грунтовое |
| Киртелинское | Васильевка | грунтовое |
| Сюндюковское | Вожжи | грунтовое |
| Нармонское | Зеленовка | грунтовое |
| Ивановское | Ивановка | переходное |
| Кошки-Новотимбаевское | Ивановка | грунтовое |
| Монастырское | Ильинское | грунтовое |
| Ивановское | Кашка | грунтовое |
| Киртелинское | Киртели | грунтовое |
| Нармонское | Колунец | грунтовое |
| Федоровское | Красная Звезда | грунтовое |
| ГП "г.Тетюши" | Красная Поляна | грунтовое |
| Федоровское | Красное Нечасово | грунтовое |
| Кильдюшевское | Красное Озеро | грунтовое |
| Жуковское | Красные Тарханы | грунтовое |
| Киртелинское | Красный Восток | грунтовое |
| Чинчуринское | Кушкуй | переходное |
| Лаптевское | Лаптевка | переходное |
| ГП "г.Тетюши" | Любимовка | грунтовое |
| Большетурминское | Малая Турма | грунтовое |
| Малошемякинское | Малое Фролово | грунтовое |
| Большетарханское | Мемей | грунтовое |
| Большеатрясское | Никифоровка | переходное |
| Жуковское | Новое Сумароково | грунтовое |

| Урюмское | Пищемар | грунтовое |
| --- | --- | --- |
| Большешемякинское | Победа | грунтовое |
| Кошки-Новотимбаевское | Тайба-Таушево | грунтовое |
| Бакрчинское | Татарский Чикилдым | грунтовое |
| Бакрчинское | Татарское Черепаново | грунтовое |
| Большетарханское | Тюкаши | грунтовое |
| Бакрчинское | Чувашский Чикилдым | грунтовое |
| Бакрчинское | Чувашское Черепаново | грунтовое |
| Большетурминское | Чулла | грунтовое |
| Льяшевское | Ямбухтино | грунтовое |

Таблица 7 Перечень автомобильных дорог регионального/межмуниципального значения

| № п/п | Наименование дорог на 01.01.2018 года | категория | Протяж. км. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цементо- бетонное | Асфальто - бетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | Апастово-Тетюши | III | 26,100 |  | 26,100 |  |  |
| 2 | Апастово – Тетюши – Большое Шемякино – Малое Шемякино | IV | 10,795 |  | 10,795 |  |  |
| 3 | «Апастово-Тетюши» - Алабердино – Малые Атряси | IV | 11,205 |  | 11,205 |  |  |
| 4 | Алабердино - Ямбухтино | IV | 2,000 |  |  | 0,750 | 1,250 |
| 5 | Буинск-Тетюши | IV | 27,555 |  | 27,555 |  |  |
| 6 | «Буинск – Тетюши» - Удельное Нечасово – Алекино Поляна | IV | 10,140 |  | 10,140 |  |  |
| 7 | "Буинск-Тетюши"-Малое Бисярино-Большое Шемякино | IV | 7,225 |  | 7,225 |  |  |
| 8 | "Буинск-Тетюши"-Людоговка | IV | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
| 9 | «Буинск-Тетюши»-Кушкуй | IV | 1,50 |  |  |  | 1,50 |
| 10 | «Буинск-Тетюши»-Чинчурино | IV | 4,00 |  |  |  | 4,00 |
| 11 | "Буинск-Тетюши"-Тоншерма | IV | 4,595 |  | 4,595 |  |  |
| 12 | Тетюши-Камское Устье | IV | 16,70 |  | 16,70 |  |  |
| 13 | "Тетюши-Камское Устье"- Монастырское - Лаптевка | IV | 13,325 |  | 4,875 | 8,450 |  |
| 14 | "Тетюши-Камское Устье"-Долгая Поляна | IV | 0,50 |  |  |  | 0,50 |
| 15 | "Казань-Ульяновск"-Большие Тарханы | IV | 12,520 |  | 12,520 |  |  |
| 16 | "Казань-Ульяновск"-Большие Тарханы"- Утямышево | IV | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 17 | Большие Тарханы-Нижние Тарханы | IV | 4,095 |  | 4,095 |  |  |
| 18 | Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры45,615 | I V | 45,615 |  | 45,615 |  |  |
| 19 | "Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры"-Сюндюково | IV | 16,550 |  | 16,550 |  |  |
| 20 | "Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры"-Жуково - Иоково | IV | 10,180 |  | 10,180 |  |  |
| 21 | "Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры"-Ивановка | IV | 1,00 |  |  | 1,00 |  |

| 22 | "Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры"-Богдашкино |  | IV | 3,795 |  | 3,795 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | "Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры"-Бессоново |  | IV | 2,08 |  | 2,08 |  |  |
| 24 | "Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры"-Тюкаши |  | IV | 2,690 |  | 2,690 |  |  |
| 25 | "Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры"-Кашка |  |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |
| 26 | Киртели-Кошки-Новотимбаево |  | IV | 12,885 |  | 12,885 |  |  |
| 27 | Подъезд к с.Кошки-Новотимбаево |  | IV | 2,80 |  | 2,80 |  |  |
| 28 | "Киртели-Кошки-Новотимбаево"-Починок- НовоЛьяшево |  | IV | 1,50 |  | 1,50 |  |  |
| 29 | "Киртели-Кошки-Новотимбаево"-Чувашское Черепаново |  |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |
| 30 | Нармонка-Колунец |  | V | 5,00 |  |  | 3,20 | 1,80 |
| 31 | Нармонка-Чинчурино |  | IV | 5,206 |  | 5,206 |  |  |
| 32 | Большая Турма-Малая Турма |  |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |
| 33 | Льяшево-Большое Бисярино |  | IV | 2,76 |  | 2,76 |  |  |
| 34 | Льяшево-Ямбухтино |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |
| 35 | Монастырское-Ильинское |  |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |
| 36 | Починок-Ново-Льяшево-Тайба-Таушево |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |
| 37 | Подъезд к межрайонному Сюндюковскому карьеру |  | IV | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 38 | Баймат - Большие Атряси |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |
| 39 | Кошки-Новотимбаево-Ивановка |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |
| 40 | Объездная автодорога г.Тетюши |  | IV | 3,70 |  | 3,70 |  |  |
| 41 | Подъезд к c.ВерхниеТарханы |  | IV | 1,80 |  | 1,80 |  |  |
| 42 | Подъезд к д.Баймат |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,50 |
| 43 | Подъезд к Васильевскому карьеру |  | IV | 5,55 |  |  | 5,55 |  |
| 44 | Подъезд к Тетюшскому хлебоприемному пункту |  | IV | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| Автомобильные дороги, входящие в перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Буинского МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Киять – Кугальня – Тоншерма | IV |  | 2,580 |  |  | 2,580 |  |
| Всего по району |  |  |  | 307,746 |  | 250,666 | 21,53 | 35,55 |

Таблица 8 Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования

| № п/п | Название дорог | поселение | Протяженность, км. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальто- бетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | Подъезд к полигону ТБО у г. Тетюши | ГП «г.Тетюши» | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 2 | "Подъезд к Васильевскому карьеру" - Никифоровка | Большеатряссое СП | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 3 | Подъезд к с.Чувашское Черепаново | Бакрчинское СП | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Подъезд к с.Чувашский Чикилдым | Бакрчинское СП | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 5 | Подъезд к д.Чулла | Большетурминское СП | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 6 | Жуково - Красные Тарханы | Жуковское СП | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 7 | "Буинск - Тетюши" - Зеленовка | Нармонское СП | 1,7 |  |  | 1,7 |
| 8 | "Тетюши - Большие Тарханы - Ундоры" - Киртели | Киртелинское СП | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 9 | "Тетюши - Большие Тарханы - Ундоры" - Кадышево | Киртелинское СП | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 10 | Подъезд к д.Вожжи | Сюндюковское СП | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 11 | Подъезд к д.Любимовка | ГП "г.Тетюши" | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 12 | Подъезд к д.Красная Поляна | ГП "г.Тетюши" | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Подъезд к д.Берлек | Жуковское СП | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 14 | Кильдюшево - Пищемар | Кильдюшевское СП, Урюмское СП | 4,5 |  |  | 4,5 |
| 15 | Малое Шемякино - Малое Фролово | Малошемякинское СП | 3 |  |  | 3 |
| Итого |  |  | 18,45 | 0,2 | 0,9 | 17,35 |

Таблица 9

Информация по протяженности улично-дорожной сети муниципального образования г. Тетюши

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | ц/б | а/б | щеб. гравий | грунт | В том числе не соответствующие |
| 1 | улица 25 лет Октября | 1,200 | - |  | 1,200 |  |  |
| 2 | улица 30 лет победы | 0,800 | - |  | 0,800 |  |  |
| 3 | улица 40 лет Октября | 0,900 | - | 0,400 | 0,500 |  |  |
| 4 | улица 50 лет Октября | 0,660 | - | 0,377 | 0,283 |  |  |
| 5 | улица 50 лет Победы | 0,640 | - |  | 0,640 |  |  |
| 6 | улица 60 лет Октября | 0,250 | - | 0,250 |  |  | 0,25 |
| 7 | улица 200 лет Тетюшам | 2,530 | - | 2,300 | 0,230 |  |  |
| 8 | улица Базовая | 1,760 | - | 0,280 | 0,600 | 0,880 |  |
| 9 | улица Боголюбова | 0,290 | - |  | 0,290 |  |  |
| 10 | улица Большая Спасская | 0,400 | - | 0,400 |  |  |  |
| 11 | улица Большая Троицкая | 0,400 | - | 0,400 |  |  |  |
| 12 | улица Вахитова | 2,280 | - | 2,280 |  |  | 1,8 |
| 13 | улица Фигнер | 0,560 | - | 0,560 |  |  |  |
| 14 | улица Ветгородок | 0,860 | - | 0,370 | 0,289 | 0,201 |  |
| 15 | улица Вишневая | 0,230 | - |  |  | 0,230 |  |
| 16 | улица Водников | 1,870 | - | 0,870 |  | 1,000 |  |
| 17 | улица Вознесенская | 0,360 | - |  |  | 0,360 |  |
| 18 | улица Володарского | 0,600 | - | 0,600 |  |  | 0,6 |
| 19 | улица Воробьева | 0,920 | - | 0,920 |  |  |  |
| 20 | улица Ворошилова | 0,700 | - | 0,700 |  |  |  |
| 21 | улица Соколовых | 0,360 | - |  | 0,360 |  |  |
| 22 | улица Гагарина | 0,950 | - | 0,600 | 0,350 |  | 0,6 |
| 23 | улица Герцена | 0,560 | - |  | 0,560 |  |  |
| 24 | улица Гоголя | 0,650 | - | 0,650 |  |  |  |
| 25 | улица Гончарова | 1,000 | - |  | 0,684 | 0,316 |  |
| 26 | улица Дружбы Народов | 0,400 | - |  | 0,400 |  |  |
| 27 | улица Дряничкина | 0,900 | - |  |  | 0,900 |  |

| 28 | улица Елисеева | 0,900 | - |  |  | 0,900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | улица Загородная | 0,360 | - | 0,360 |  |  |  |
| 30 | улица Зеленая | 0,500 | - |  | 0,500 |  |  |
| 31 | улица Иванова | 0,670 | - | 0,352 | 0,3 18 |  |  |
| 32 | улица Калинина | 1,850 | - | 1,700 | 0,150 |  | 0,7 |
| 33 | улица Камая | 0,900 | - | 0,892 | 0,008 |  | 0,45295 |
| 34 | улица Карбышева | 0,500 | - |  | 0,500 |  |  |
| 35 | улица Либкнехта | 1,200 | - | 1,200 |  |  |  |
| 36 | улица Маркса | 0,270 | - | 0,100 | 0,170 |  | 0,1 |
| 37 | улица Кирова | 0,480 | - | 0,320 | 0,160 |  |  |
| 38 | проезд Кирпичный | 0,350 | - | 0,35О |  |  | 0,35 |
| 39 | улица Комсомольская | 0,800 | - | 0,800 |  |  | 0,4 |
| 40 | улица Космонавтов | 0,550 | - | 0,550 |  |  |  |
| 41 | деревня Красная Поляна улица Краснополянская | 1,500 | - |  |  | 1,500 |  |
| 42 | улица Куйбышева | 0,200 | - | 0,200 |  |  |  |
| 43 | улица Куприянова | 1,000 | - | 0,400 | 0,190 | 0,410 |  |
| 44 | улица Ленина | 2,400 | - | 2,400 |  |  | 0,236 |
| 45 | улица Лермонтова | 1,550 | - | 0,550 |  | 1,000 | 0,55 |
| 46 | улица Лобачевского | 0,300 | - |  |  | 0,300 |  |
| 47 | улица Луговая | 0,700 | - |  |  | 0,700 |  |
| 48 | улица Толстого | 0,630 | - | 0,537 | 0,093 |  |  |
| 49 | деревня Любимовка улица Любимовская | 1,500 | - |  |  | 1,500 |  |
| 50 | улица Людоговская | 1,100 | - |  | 1,100 |  |  |
| 51 | улица Джалиля | 0,400 | - | 0,400 |  |  |  |
| 52 | улица Майская | 0,700 | - |  |  | 0,700 |  |
| 53 | улица Горького | 4,000 | - | 4,000 |  |  |  |
| 54 | улица Малкина | 0,500 | - | 0,500 |  |  |  |
| 55 | улица Матросова | 0,280 | - |  | 0,280 |  |  |
| 56 | улица Маяковского | 1,100 | - | 0,900 | 0,200 |  |  |
| 57 | улица Мира | 0,450 | - |  | 0,450 |  |  |
| 58 | улица Молодежная | 0,200 | - |  | 0,200 |  |  |
| 59 | улица Некрасова | 0,650 | - | 0,400 | 0,250 |  | 0,4 |
| 60 | улица Новаторов | 1,100 | - |  | 1,100 |  |  |

| 61 | улица Озерная | 0,300 | - | 0,300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | улица Октябрьская | 0,8(10 | - | 0,800 |  |  |  |
| 63 | улица Орджоникидзе | 0,520 | - | 0,280 | 0,240 |  |  |
| 64 | улица Осипенко | 0,300 | - |  | 0,300 |  | 0,3 |
| 65 | улица Пионерская | 1,000 | - | 0,300 | 0,700 |  |  |
| 66 | улица Свободы | 1,100 | - | 0,800 | 0,300 |  |  |
| 67 | улица Полевая | 1,600 | - | 1,438 | 0,162 |  | 0,562 |
| 68 | улица Приволжская | 0,600 | - |  |  | 0,600 |  |
| 69 | проезд Газовиков | 0,700 | - |  | 0,700 |  |  |
| 70 | проезд Мебельный | 0,150 | - |  | 0,150 |  | 0,15 |
| 71 | улица Проектная | 3,650 | - | 3,650 |  |  |  |
| 72 | улица Производственная | 0,250 | - | 0,250 |  |  | 0,25 |
| 73 | улица Пролетарская | 0,830 | - |  | 0,680 | 0,150 |  |
| 74 | улица Пушкина | 0,300 | - | 0,300 |  |  |  |
| 75 | улица Родионова | 0,380 | - |  |  | 0,380 |  |
| 76 | улица Рыжова | 0,380 | - |  |  | 0,380 |  |
| 77 | улица Рябиновая | 0,380 | - |  |  | 0,380 |  |
| 78 | улица Садовая | 0,690 | - | 0,690 |  |  | 0,69 |
| 79 | улица Свердлова | 3,000 | - | 3,000 |  |  |  |
| 80 | улица Северная | 2,580 | - | 2,350 |  | 0,230 |  |
| 81 | улица Серебрякова | 0,940 | - |  |  | 0,940 |  |
| 82 | улица Советская | 0,800 | - |  | 0,800 |  |  |
| 83 | улица Совхозная | 0,560 | - | 0,200 |  | 0,360 |  |
| 84 | улица Солнечная | 0,250 | - |  |  | 0,250 |  |
| 85 | улица Спортивная | 0,600 | - | 0,600 |  | 0,6 |  |
| 86 | улица Староверова | 0,940 | - |  |  | 0,940 |  |
| 87 | улица Разина | 0,530 | - | 0,530 |  |  | 0,53 |
| 88 | улица Строителей | 0,380 | - | 0,380 |  |  | 0,38 |
| 89 | улица Тукая | 0,920 | - | 0,720 | 0,200 |  |  |
| 90 | улица Тургенева | 0,340 | - | 0,340 |  |  |  |
| 91 | улица Фрунзе | 1,200 | - | 1,200 |  |  |  |
| 92 | улица Фуражкова | 0,290 | - | 0,290 |  |  |  |
| 93 | улица Ханжипа | 0,950 | - |  | 0,950 |  |  |

| 94 | улица Центральная | 0,200 | - |  |  | 0,200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | улица Чапаева | 0,300 | - | 0,300 |  |  | 0,3 |
| 96 | улица Чернышевского | 0,610 | - | 0,340 | 0,270 |  | 0,34 |
| 97 | улица Чехова | 0,370 | - |  | 0,370 |  | 0,37 |
| 98 | улица Чкалова | 0,400 | - |  | 0,400 |  |  |
| 99 | улица Шаталова | 1,220 | - |  | 1,220 |  |  |
| 100 | улица Школьная | 1,320 | - | 1,320 |  |  |  |
| 101 | улица Энергетиков | 0,830 | - | 0,530 | 0,300 |  |  |
| 102 | улица Юбилейная | 1,350 | - | 1,350 |  |  |  |
| 103 | улица Южная | 0,700 | - | 0,500 | 0,200 |  |  |
| 104 | Улица Якимовой-Деминой | 0,550 | - | 0,300 | 0,250 |  | 0,3 |
| 105 | улица Яковлева | 0,920 | - |  |  | 0,920 |  |
| 106 | улица Яруллина | 1,900 | - | 1,550 | 0,350 |  |  |
| 107 | переулок 1-ый Рябиновый | 0,200 | - |  |  | 0,200 |  |
| 108 | переулок 2-ой Рябиновый | 0,200 | - |  |  | 0,200 |  |
| 109 | переулок 3-ий Рябиновый | 0,200 | - |  |  | 0,200 |  |
| 110 | проулки улиц | 11,280 | - | 4,000 | 1,100 | 6,180 |  |
| Итого: |  | 103,380 | 0,000 | 57,476 | 22,4% | 23,408 | 11,211 |

С т р а н и ц а  | 39

Таблица 10 Сводная информация по автомобильным дорогам местного значения

| № п/п |  | Всего: (км) | Протяженность, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ц/б | а/б | щебень, гравий | грунт | в том числе несоответ. |
| Всего: Муниципальные автомобильные дороги (1+2+3), (км): |  | 362,244 | 0,000 | 69,536 | 47,487 | 245,221 | 24,718 |
| 1 | Муниципальные автодороги без учета УДС поселений и городов | 0,187 | 0,000 | 0,187 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Улично- дорожная сеть города | 103,380 | 0,000 | 57,476 | 22,496 | 23,408 | 11,211 |

В Тетюшском МР РТ имеется 24 искусственных сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. Данные по искусственным сооружениям, находящимся на других автомобильных дорогах отсутствуют.

Классификация по техническому состоянию:

  - хорошее 7 шт.;

  - удовлетворительное 8 шт.;

  - неудовлетворительное 9 шт.

В таблице 11 представлен перечень искусственных сооружений, расположенных на территории муниципального образования г. Тетюши Тетюшского МР РТ.

Объект дорожного сервиса является важной составной частью благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности движения автотранспорта.

В таблице 12 представлены объекты дорожного сервиса.

Таблица 11 Перечень искусственных сооружений на дорогах регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Местоположение |  | Наименован ие водотока | материал | Длина п.м | Год |  | Категория дороги | Состояние хор., удов., не удов., аварийное | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние до объекта (км) | Населенный пункт вблизи которого расположен мост |  |  |  | постройки | Последнего капитального ремонта перестройки |  |  |  |
| Автодорога «Апастово-Тетюши» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30+774 | д. Любимовка | р. Улема | металл | 43,4 | 1987 |  | III | удов. | 451 |
| 2 | 22+070 | с. Льяшево | р. Улема | ж/бетон | 68,2 | 1980 |  | III | неудов. | 672 |
| 3 | 18+257 | с. Бол.Турма | р. Турма | метал | 35,9 | 1986 | 2003 | III | неудов. | 370 |
| 4 | 13+798 | д. Чулла | ручей | ж/бетон | 20,1 | 1997 | 2004 | III | удов. | 207 |
| 5 | 10+433 | с. Байрашево | ручей | метал | 46,7 | 1988 |  | III | неудов. | 476 |
| Автодорога «Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15+290 | с. Пролей Каша | р. Урема | металл | 31,1 | 1986 |  | IV | удов. | 312 |
| 7 | 16+483 | с. Урюм | р. Урюмка | металл | 33,7 | 1986 |  | IV | неуд | 330 |
| 8 | 22+598 | с. Кильдюшево | р. Кильна | металл | 22,2 | 1986 |  | IV | неуд | 226 |
| 9 | 33+707 | с. Бол. Тарханы | р. Тарханка | ж/бетон | 39,3 | 1992 | 2003 | IV | неуд | 433 |
| Автодорога ««Буинск – Тетюши» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7+730 | с. Тоншерма | р. Тоша | ж/бетон | 42,8 | 1984 |  | IV | удов. | 428 |
| 11 | 27+415 | с. Нармонка | р. Улема | ж/бетон | 49,4 | 1995 |  | IV | неудов. | 514 |
| Автодорога «Большие Тарханы – Старые Бурундуки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10+832 | с. Ст. Бурундуки | р. Свияга | ж/бетон | 150 | 1996 |  | IV | хор. | 1530 |
| 13 | 17+255 | с. Бакрчи | р. Беденьга | ж/бетон | 65 | 1986 | 2009 | IV | хор. | 637 |
| Автодорога «Киртели – Русские Кищаки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 8+400 | с. Максимовка | ручей | ж/бетон | 35 | 1986 | ППР-11 | IV | удов. | 350 |
| Автодорога «Киртели – Русские Кишаки – Починок-Новольяшево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0+460 | с. Починок- Ново-Льяшево | ручей | металл | 35 | 1986 |  | IV | неудов. | 340 |
| Автодорога «Киртели – Русские Кищаки» - Кошки-Новотимбаево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0+640 | с. Кошки – Ново- Тимбаево | ручей | ж/бетон | 17 | 1996 |  | IV | удов. | 187 |
| 17 | 1+580 | с. Кошки – | ручей | ж/бетон | 17 | 1996 |  | IV | хор. | 190 |

|  |  | Ново- Тимбаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога «Тетюши – Камское Устье» - Монастырское – Лаптевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2+200 | с. Монастырское | ручей | металл | 49,4 | 2003 |  | IV | хор. | 543 |
| 19 | 13+120 | с. Лаптевка | ручей | металл | 57,1 | 1986 |  | IV | неуд. | 560 |
| Автодорога «Буинск – Тетюши» - Уд. Нечасово - Алекина Поляна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3+213 | с. Федоровка | ручей | металл | 14 | 1995 | 2005 | IV | хор. | 134 |
| Автодорога «Апастово – Тетюши» - Алабердино – Малые Атряси» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4+150 | с. Алабердино | р. Улема | металл | 75 | 1991 | ППР-09 | IV | удов. | 750 |
| Автодорога «Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры» – Жуково – Иоково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6+080 | д. Жуково | р. Кильна | металл | 33,4 | 1986 |  | IV | удов. | 334 |
| Автодорога «Апастово – Тетюши» - Большое Шемякино – Малое Шемякино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5+300 | с. Бол. Шемякино | р. Кучасы | ж/бетон | 41,2 | 2006 |  | IV | хор. | 412 |
| Мост у с.Зеленовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2+000 | с. Зеленовка | р. Улемка | ж/бетон | 50,2 | 2003 |  | IV | хор. | 502 |
| ИТОГО: 24 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты дорожного сервиса Тетюшского района сосредоточены на территории города Тетюши. По данным, предоставленным исполнительным комитетом Тетюшского МР РТ, на территории МР размещено 4 объектов дорожного сервиса. Так же на территории города Тетюши имеется остановочный пункт.

Таблица 12 Объекты дорожного сервиса

| № п/п | Наименование объекта | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Татнефтепродукт» | г. Тетюши |
| 2 | АЗС №77 | г. Тетюши |
| 3 | СТО | г. Тетюши |
| 4 | СТО | г. Тетюши |

Согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» мощность АЗС и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 13.

Таблица 13 Размещение автозаправочных станций (АЗС)

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 – 40 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 – 50 | Одностороннее |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40 – 50 | Одностороннее |
| Свыше 5000 до 7000 | 750 | 50 – 60 | Двустороннее |
| Свыше 7000 до 20000 | 1000 | 40 – 50 | Двустороннее |
| Свыше 20000 | 1000 | 20 – 25 | Двустороннее |

Проектом республиканской целевой программы «Развитие дорожного сервиса в Республике Татарстан» при расчете минимального межзаправочного расстояния рекомендуется расчетную величину в среднем принимать равной 50 км. Автозаправочные станции расположены на основных автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. Учитывая принятое расстояние в 50 км, потребности в дополнительных автозаправочных станциях нет.

Согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния

между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать согласно таблице 14.

Таблица 14 Размещение станций технического обслуживания (СТО)

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Одностороннее |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Одностороннее |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - | Одностороннее |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Двустороннее |
| 6000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Двустороннее |
| 8000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Двустороннее |
| 10000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Двустороннее |
| 15000 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | Двустороннее |
| 20000 | 5 | 5 | 8 | По специальному расчету |  | Двустороннее |
| 30000 | 8 | 8 | По специальному расчету |  |  | Двустороннее |

Для расчета потребности в станциях технического обслуживания примем расстояние между станциями равное 100 км. На территории Тетюшского МР РТ располагается 2 СТО. Таким образом, норматив в 100 км полностью удовлетворяется.

Тетюшский МР РТ имеет развитую сеть автомобильных дорог и характеризуется невысокой плотностью населения, что обуславливает незначительную интенсивность движения на основной части улично дорожной сети. Наибольшая загруженность наблюдается на участках городских автодорог, проходящих по территории города Тетюши, где проживает свыше 50% жителей района. Эти факторы определяют специфику и настоящую систему организации дорожного движения Тетюшского МР РТ.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Характерными факторами, неблагоприятно влияющих на окружающую среду и здоровье, согласно требованиям СанПиН 2.1.6.983-00 2 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-Эпидемиологические правила и нормативы» являются:

    - загрязнение атмосферы;

    - воздействие шума.

Загрязнение атмосферы. Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азот и серы, озон, фенол, окись углерода) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районе жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

  - анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республики Татарстан обеспеченность населения автомобилями в личной собственности в Тетюшском муниципальном районе в 2017 году составила 178,5 шт. на 1000 человек. В настоящее время платные стационарные стоянки в районном центре отсутствуют. В связи с этим несанкционированные ночные автостоянки организованы фактически на всех внутридворовых территориях. На данных

участках увеличивается негативное воздействие транспортных средств на состояние атмосферного воздуха, увеличивается шумовое воздействие при запуске двигателей, включении противоугонной сигнализации, что создает дискомфорт для жителей города. Наиболее остро стоит проблема с обеспеченностью местами временного хранения 41 машин у административных, культурно-спортивных и торговых учреждений, рынков. Реальная нехватка мест для размещения транспортных средств вынуждает водителей припарковывать транспортные средства с явным нарушением Правил дорожного движения, что приводит к значительному снижению пропускной способности улиц и возникновению заторовых ситуаций. Вследствие указанного недостатка в дневные часы аварийно-опасные ситуации возникают на улице Свердлова, улице Горького, улице Калинина.

На территории Тетюшского муниципального района дефицит парковочных мест возникает исключительно в часы пик у наиболее крупных объектов притяжения г. Тетюши. Так например, наиболее выражена проблема отсутствия парковочных мест возле ЦРБ, где наблюдается двукратный дефицит мест для парковки; возле Тетюшского механического завода, в результате чего автомашины паркуются на обочине, снижая пропускную способность дорог.

По улице Ленина данная ситуация приводит к тому, что транспортные средства занимают также места остановки общественного транспорта.

Данная улица вплоть до пересечения с улицей Горького существенно перегружена транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части, в результате отсутствия стоянок поблизости. Емкость данных парковок и оборачиваемость существующих мест размещения автотранспортных средств не удовлетворяет фактическим потребностям в пиковые периоды времени.

По улице Свердлова необходима парковка автомобилей у детского сада, где в утренние часы возникают заторы. Наблюдается также отсутствие надлежащей обособленности парковочных пространств от пешеходных зон,

стертость или отсутствие отделяющей разметки для машино-мест и разметки на проезжей части.

На территории городского поселения Тетюши зафиксировано практически полное отсутствие велопарковок (за исключения нескольких велопарковок у крупных торговых центров, таких как «Пятерочка»). Все это негативно влияет на дорожное движение в городском поселении и создает регулярные помехи для всех его участников, как результат, снижая качество городской транспортной инфраструктуры. Неэффективная организация парковочного пространства и дефицит машино-мест приводит к вынужденному оставлению владельцами транспортных средств на крайних полосах проезжей части, часто с заездом на тротуары, пешеходные переходы, газоны. Это не только нарушает благоустройство городской среды, но и ведет к созданию рисков для пешеходов, движущихся автомобилей, других участников движения. Решить проблему организации парковок позволит строительство стоянок и дополнительных парковочных мест. В краткосрочной перспективе, необходимо запланировать строительство двух стоянок транспортных средств около ЦРБ и по улице Ленина (ближе к перекрестку с улицей Гагарина).

Расчет парковочных мест для МО «г. Тетюши» муниципального района отражен в таблице 15.

С т р а н и ц а  | 47

Таблица 15 Расчет парковочных мест г. Тетюши

| Номер парковки | Фактическое количество парковочных мест | Дефицит машино-мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 10 | 10 |
| 6 | 10 | 10 |
| 7 | 12 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 4 | 8 |
| 10 | 5 | 5 |
| 11 | 5 | 10 |
| 12 | 10 | - |
| 13 | 6 | - |
| 14 | 12 | - |
| 15 | 48 | - |
| 16 | 14 | - |
| 17 | 24 | - |
| 18 | 4 | - |
| 19 | 8 | - |
| 20 | 6 | - |
| 21 | 12 | - |
| 22 | 4 | - |
| 23 | 4 | - |
| 24 | 18 | - |
| 25 | 18 | - |
| Итого | 283 | 80 |

  - характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирские транспортные услуги на территории Тетюшского муниципального района осуществляются общественным и индивидуальным автотранспортом. Транспортное обслуживание осуществляется:

- ООО «Тетюшское АТП» по внутригородским маршрутам и подвозу детей в школы;

- ЧП Рафиков, по междугородним маршрутам включая сообщение с сельскими поселениями.

Общая протяженность сети городских маршрутов – 75,8 км. Население района обслуживают 10 регулярных автобусных маршрутов, в том числе городские, пригородные, междугородние и межобластные. Расписание маршрутов отражено в таблицах 16, 17, 18.

Таблица 16 Расписание движения пригородных маршрутов

| Наименование маршрута | Дни работы | Отправление из Тетюши | Отправление с конечного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Тетюши: |  |  |  |
| Тат. Беденьга | 1,3,4,5,6 | 5,30; 14,00 | 6,40; 15,20 |
| Чикилдым | 2 | 5,30; 14,00 | 6,45; 15,25 |
| Б.Тарханы | 1,2,3,4,5,6 | 17,00 | 18,55 |
| Сюндюково | 1,6 | 5,00; 14,00 | 6,30; 15,25 |

Таблица 17 Расписание движения междугородних маршрутов

| Наименование маршрута | Дни работы | Отправление из Тетюши | Отправление из Ульяновска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С нового города | С центрального автовокзала |
| Тетюши- Ульяновск Новый город | Ежедневно | 6,00 |  | 10,55 |
|  | Ежедневно | 7,30 | 13,12 | 14,07 |
|  | Ежедневно | 10,20 |  | 15,42 |
|  | ежедневно | 12,00 |  | 16,43 |

Таблица 18 Расписание прибытия межобластных и пригородных автобусов

| «Август» | 7,35 | 12,55 | 16,00 | 16,25 | 17,40 | 18,10 | 18,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Тарханский» | 7,37 | 12,57 | 16,02 | 16,27 | 17,42 | 18,12 | 18,37 |
| Центр | 7,42 | 13,02 | 16,07 | 16,32 | 17,47 | 18,17 | 18,42 |
| Автовокзал | 7,45 | 13,05 | 16,10 | 16,35 | 17,50 | 18,20 | 18,45 |

Основными транспортными артериями, используемыми пассажирским транспортом, являются: − автомобильные дороги:

- «Апастово – Тетюши»;

- «Буинск – Тетюши»;

- «Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры».

Перечень маршрутов городского общественного транспорта представлен в таблице 19.

Используемый подвижной состав ООО «Тетюшское АТП» представлен в таблице 20. Используемые автобусы не приспособлены к перевозке маломобильных групп населения и инвалидов, а также для перевозки велосипедов. Низкопольный подвижной состав не используется при перевозках пассажиров. В настоящий момент 20 населенных пунктов из 75 не имеют регулярного круглогодичного автобусного сообщения с административным центром: Богдашкино, Алекина Поляна, Федоровка, Малая Турма, Баймат, Лаптевка, Долгая Поляна, Красная Поляна, Кашка, Пищемары, Красный Восток, Кадышево, Васильевка, Зеленовка, Берлек, Колунец, Ильинское, Монастырское, Жуково, Иоково

Таблица 19 Реестр муниципальных маршрутов пассажирских перевозок

| Регистрационный номер | Номер маршрута | Наименова ние маршрута | Наименова ние промежуто чных остановоч ных пунктов или наименова ние поселений | Наименовани е улиц, автомобильн ых дорог по которым предполагает ся движение транспортны х средств между остановочны ми пунктами | Протяженность, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Вид транспортных средств | Вид транспорт ных средств и классы транспорт ных средств, которые используе тся для перевозок по маршруту регулярны х перевозок |  | Экологические характеристики транспортных средств |  |  |  | Дата начала осуществления перевозок | Наименование перевозчика | Место нахождение перевозчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ко л- во | клас с | 0-2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 5 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Людоговка – с/х Садовод | нармонка | г. Тетюши ул. М.Горького, ул. Ленина, ул. Свердлова, ул. Школьная | 46,7 | УОП | Регул ируем ый тариф | автобус | 1 | Мал ый |  | Евр о 3 |  |  | 200 7 | ООО «Тетюшс кое АТП» | 422370,г. Тетюши, ул. Полевая, д.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | боль шой |  |  | Евр о 4 |  |  |  |  |

| Регистрационный номер | Номер маршрута | Наименова ние маршрута | Наименова ние промежуто чных остановоч ных пунктов или наименова ние поселений | Наименовани е улиц, автомобильн ых дорог по которым предполагает ся движение транспортны х средств между остановочны ми пунктами | Протяженность, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Вид транспортных средств | Вид транспорт ных средств и классы транспорт ных средств, которые используе тся для перевозок по маршруту регулярны х перевозок |  | Экологические характеристики транспортных средств |  |  |  | Дата начала осуществления перевозок | Наименование перевозчика | Место нахождение перевозчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ко л- во | клас с | 0-2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 5 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 2 | Город-2 |  | г. Тетюши ул. Спортивная, ул. 200 лет Тетюшам, ул. Северная, ул. М.Горького, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Фрунзе | 29,1 | УОП | Регул ируем ый тариф | автобус | 1 | боль шой |  |  | Евр о 4 |  | 200 7 | ООО «Тетюшс кое АТП» | 422370,г. Тетюши, ул. Полевая, д.8 |

Таблица 20 Характеристика автобусного парка ООО «Тетюшское АТП»

| Актуализированная информация о транспортных средствах, находящихся на территории Республики Татарстан на 2018 г. Наименование муниципального образования Тетюшский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта транспортной инфраструктур ы | Юридический/ фактический адрес субъекта транспортной инфраструктуры | ФИО рук-ля, контактный телефон, адрес электронной почты | Наименование ТС | Присвоенная категория (дата присвоения ) | Оценка уязвимости (дата) | *Дополнитель ная оценка уязвимости (в соответствии с новыми требованиями) | План транспортной безопасности |
| «Тетюшское АТП» | Юр. адрес. 422370 г. Тетюши ул. Полевая 8 Факт. адрес. 422370 г. Тетюши ул. Полевая 8 | Ишелев Юрий Николаевич (884373) 28081 | ПАЗ 4234 | 1 категория 16.11.2017 | не утверждена | не проведена | не утвержден |
|  |  |  | ООО HIGER KLQ6885Q | 1 категория 16.11.2017 | не утверждена | не проведена | не утвержден |
|  |  |  | HYUNDAY COUNTY | 2 категория 16.11.2017 | не утверждена | не проведена | не утвержден |
|  |  |  | KIA GRANBIRD SDI GREENFEELD | 1 категория 16.11.2017 | не утверждена | не проведена | не утвержден |

- - В соответствии с постановлениями правительства №495, 410,924

В городе Тетюши работа городских маршрутов осуществляется лишь в утреннее время в течение короткого промежутка в часы пик.

Поэтому, маршрутная сеть Тетюшского муниципального района не является достаточно разветвленной и не обеспечивает полноценную связность районных и городских территорий. Анализ оценки пассажиропотока показал, что существующие провозные возможности пассажирского транспорта общего пользования Тетюшского муниципального района Республики Татарстан способны удовлетворить текущий спрос на услуги по перевозке пассажиров. Однако, в области городских маршрутов требуется оптимизация автопарка.

В области междугородних перевозок, наибольшим спросом населения пользуется связь административного центра муниципального образования с городом Казань, что обусловлено насущными потребностями населения в передвижении с трудовыми, культурно-бытовыми и другими целями. Касательно организации перевозки к базовым школам учащихся, проживающих в населенных пунктах Тетюшского муниципального района, не все населенные пункты Тетюшского муниципального района обеспечены учебными заведениями среднего образования. Сокращение рождаемости в предыдущие годы и, следовательно, невысокая численность населения школьного возраста вызвали необходимость оптимизации сети средних школ сельской местности. Дети, проживающие на территории населенных пунктов, не имеющих средних школ, получают образование в ближайших базовых образовательных учреждениях. К данным учреждениям организован подвоз учащихся на школьных автобусах. Данная система организации общего образования способствует более эффективному использованию материальных, финансовых, трудовых и технических ресурсов и как результат повышению качества образования. Закрепление за школой статуса базовой осуществляется на основе оценки следующих факторов:

– расстояние от населенного пункта до базовой школы;

  - качество автомобильных дорог;

  - материально-техническая оснащенность школы;

  - уровень квалификации педагогического состава.

В таблице 21 приведен перечень базовых школ, населенных пунктов, из которых осуществляется подвоз учащихся базовые школы, и общие сведения о маршрутах школьных автобусов. Для осуществления подвоза учащихся образовательных учреждений среднего образования Тетюшского муниципального района задействованы 17 автобусов, отвечающих требованиям к транспортным средствам при перевозке детей.

Таблица 21 Информация об организации подвоза учащихся в базовые школы

| Конец (место назначения подвоза учащихся) | Начало маршрута (наименование населенных пунктов) | Расстояние (км) | Разворотные площадки на конечных пунктов |  |  |  |  |  | Наименование автодороги |  | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало |  |  | Конец |  |  | Региона льного значени я | Муниципального значения | Тип покрытия |  |  |  |
|  |  |  | размер | покрытие | Остановочный павильон | размер | покрытие | Остановочный павильон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | щеб. | грунт |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Байрашево, Алабердино, М. Атряси, Б. Атряси | 50 | нет 30*30 30*30 нет | а/б | 1 0 1 0 | 30*30 | а/б | 1 |  | г. Тетюши Байрашево, Алабердино, М.Атряси, Б. Атряси |  | 50,0 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Кадышево, Киртели, Салмановка, КошкиНовотим баево | 71,8 | 30*30 30*30 нет 30*30 | а/б | 1 1 1 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | ТетюшиКадышево , Киртели, Салмановка, КошкиНовотимба ево |  | 71,8 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Монастырск | 34 | 30*30 | а/б | 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | ТетюшиМонастыр ск |  | 34,0 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Кушкуй Чинчурино Колунец Нармонка | 52 | 30*30 30*30 нет нет | а/б | 1 1 0 0 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Кушкуй Чинчурино Колунец Нармонка |  | 52,0 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Н. Тарханы В. Тарханы Б. Тарханы | 69 | 30*30 30*30 30*30 | а/б | 1 0 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Н.ТарханыВ.Тарх аныБ.Тарханы |  | 69,0 |  |  |
| "Тетюшская Татарская | Б. Турма | 37,2 | 30*30 | а/б | 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши-Б.Турма |  | 37,2 |  |  |

| школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Ивановка Пр. Каши Кильдюшево Иоково Жуково Кр. Тарханы | 50,4 | нет нет 30*30 нет 30*30 нет | а/б | 1 1 1 0 0 0 | 30*30 | а/б | 1 |  | ТетюшиИвановка Пр.КашиИоково- ЖуковоКр.Тархан ыКильдюшево |  | 50,4 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Чув.Чикилдым Чув.Черепанов о Бакрчи | 62,7 | нет 30*30 нет | а/б | 1 1 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Чув.ЧикилдымЧув .ЧерепановоБакрч и |  | 62,7 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Ал. Поляна Уд. Нечасово Федоровка Нармонка | 42,5 | 30*30 30*30 нет 30*30 | а/б | 1 1 1 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Ал.Поляна Уд.Нечасово Федоровка Нармонка |  | 42,5 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Сюндюково Вожжи Тат. Беденьга Б. Тарханы | 84,6 | 30*30 30*30 30*30 нет | а/б | 1 1 1 0 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Сюндюково Вожжи Тат.Беденьга Б.Тарханы |  | 84,6 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Льяшево М. Шемякино Б. Шемякино | 36 | нет 30*30 30*30 | а/б | 1 1 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Льяшево М.Шемякино Б.Шемякино |  | 36,0 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Б. Бисярино М. Бисярино Б. Шемякино | 44 | 30*30 30*30 30*30 | а/б | 0 1 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Б.Бисярино М.Бисярино Б.Шемякино |  | 44,0 |  |  |
| г. Тетюши "Тетюшская СОШ № 1" | Кашка Ивановка Урюм Богдашкино Пр. Каши | 36,9 | нет нет 30*30 30*30 30*30 | а/б | 1 1 0 0 0 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Кашка Ивановка Урюм Богдашкино Пр.Каши |  | 36,9 |  |  |

| г. Тетюши МБОУ "Тетюшская СОШ № 1" | К.Н. Тимбаево Бессоново Н. Тарханы Б. Тарханы | 92 | 30*30 нет нет 30*30 | а/б | 1 1 0 0 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши К.Н.Тимбаево Бессоново Н.Тарханы Б.Тарханы |  | 92 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тетюши МБОУ "Тетюшская СОШ № 1" | Б. Бисярино Льяшево | 40 | 30*30 нет | а/б | 1 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Б.Бисярино Льяшево |  | 40,0 |  |  |
| г. Тетюши МБОУ "Тетюшская СОШ № 2" | Питомник | 14,1 | 30*30 | а/б | 1 | 30*30 | а/б | 1 |  | Тетюши Питомник |  | 14,1 |  |  |
| ИТОГО: |  | 817,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,2 |  |  |

По состоянию на май 2018 г. действуют 18 маршрутов следования школьных автобусов.

В таблице 22 представлена общая характеристика школьных автобусов и маршруты следования по населенным пунктам.

Таблица 22 Характеристика школьных автобусов

| № | Марка автобуса | Гос. номер | Год выпуска | Маршрут движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пежо боксер | Т843ВМ | 2013 | Тетюши-Питомник-Тетюши |
| 2 | форд транзит | Х028КК | 2015 | Тетюши-Питомник-Тетюши |
| 3 | пежо боксер | Т854ВМ | 2013 | Чув.Чикилдым-Чув.ЧерепановоБакрчи |
| 4 | Форд Транзит | Х324КК | 2016 | Тетюши-Кашка-Ивановка- УрюмБогдашкино-Пролей Каша |
| 5 | паз 423470 | ВС110 | 2011 | Б.Турма-Тетюши |
| 6 | фиат дукато | М305КА | 2008 | Чинчурино - Кушкуй _КолунецНармонка |
| 7 | фиат дукато | В051АК | 2009 | Тетюши-Б.Бисярино-ЛьяшевоТетюши СОШ №1 |
| 8 | паз 423470 | ВС112 | 2011 | Тетюши-Сюндюково- ВожжиТат.Беденьга-Б.Тарханы |
| 9 | фиат дукато | ВС874 | 2009 | Тетюши-Кадышево-КиртелиСалмановка- Кошки-Н.Т. |
| 10 | фиат дукато | ВС104 | 2010 | Тетюши-Б.Бисярино- М.БисяриноБ.Шемякино |
| 11 | паз 423470 | ВС113 | 2011 | Тетюши-Иоково-ЖуковоКр.Тарханы- Кильдюшево |
| 12 | фиат дукато | ВС873 | 2009 | Тетюши-М.Шемякино-Б.Шемякино |
| 13 | фиат дукато | Н982ХР | 2011 | Тетюши-Монастырск-Тетюши |
| 14 | паз 423470 | ВС116 | 2011 | Тетюши-Байрашево-М.АтрясиБ.Атряси- Алабердино |
| 15 | форд транзит | Х778КХ | 2016 | Тетюши- Бессоново- Н.Тарханы - Б.Тарханы |
| 16 | паз 32053- 70, 2008 | ВС126 | 2008 | Н.Тарханы-В.Тарханы-Б.Тарханы |
| 17 | паз 423470, 2011 | ВС114 | 2011 | Ал.Поляна-Ул.Нечасово- ФѐдоровкаНармонка |

Проведенный анализ организации перевозок школьников показал, что пассажиропотоки на школьных автобусных маршрутах стабильны по размерам и направлениям в течение учебного года. Анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории Тетюшского муниципального района показал:

- в целом система внешних связей (межсубъектных автобусных маршрутов) Тетюшского муниципального района характеризуется довольно обширной степенью разветвлѐнности и в целом может быть охарактеризована положительно, в отличие от районного сообщения, где степень связности общественного транспорта с сельскими поселениями района ограничена;  пригородные маршруты в пиковые промежутки времени работают с перегрузкой, в частности по направлению в город Казань;

- недостаток финансирования внутригородских маршрутов является одной из ключевых причин отсутствия постоянного внутригородского маршрутного сообщения; отсутствие заездных карманов на большинстве остановок общественного транспорта является типичной проблемой всей маршрутной сети.

Проведенный анализ организации движения пассажирского транспорта на территории Тетюшского муниципального района, в целом, показывает, что роль общественного пассажирского транспорта утрачивает свою популярность в пользу личного транспорта. Учитывая, что пассажирский транспорт общего пользования реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечивает возможность перемещения наименее обеспеченных слоев населения) и экологическую, данное направление должно активно развиваться и создавать все условия для комфортного перемещения пассажиров. Работа предприятий общественного транспорта в Тетюшском муниципальном районе сопряжена с рядом проблем, которые не позволяют им эффективно удовлетворять потребности населения. Как, например, отсутствие оптимизированной и интегрированной маршрутной сети, которая позволяет повысить мобильность пассажиров за счет доступности пересадки на другие виды транспорта и

сократить операционные расходы транспортных предприятий; устаревший подвижной состав, неприспособленный для транспортировки людей с инвалидностью, а также велосипедов, колясок и т.д.; отсутствие низкопольных и низкошумных автобусов; необходимость обеспечения безопасности путем установки систем видеонаблюдения; бесплатный Wi-Fi; отсутствие систем информирования пассажиров о графике движения маршрутных транспортных средств и т.д.

  - характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории г. Тетюши имеются следующие пешеходные улицы :

- ул. Горького;

- ул. 200 лет Тетюшам;

- ул. Северная;

- ул. Свердлова;

- ул. Калинина;

- ул. Школьная;

- ул. Воробьева;

- ул. Фрунзе;

- ул. Малкина

- ул. Ленина.

В настоящий момент, пешеходные тротуары на территории сельского поселения отсутствуют. Поэтому, для обеспечения полноценной пешеходной связи и безопасности движения пешеходов на улицах, необходимо развитие пешеходной инфраструктуры.

Необходимо произвести обустройство двусторонних пешеходных тротуаров с уличным освещением вдоль всех улиц сельского поселения.

Кроме того, необходимо обеспечение средств для упрощения ориентирования и навигации пешеходов, организация связанных пешеходных маршрутов, установка ограничений доступа пешеходов на всех участках

улично-дорожной сети сельского поселения в целях обеспечения безопасности движения.

Рост уровня автомобилизации населения приводит к дефициту парковочных мест и занятию автомобилями территорий, предназначенных исключительно для передвижения пешеходов. Для устранения этого явления рекомендуется принятие мер по разделению пешеходных зон и проезжей части путем организации обособленной системы пешеходных пространств. В них должны быть включены пешеходные переходы, тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные мосты, жилые зоны и другие объекты пешеходной инфраструктуры.

Кроме того, необходимо устранять причины заезда транспортных средств на территорию пешеходных зон (как например в результате отсутствия мест парковки или стоянок) и умышленное несоблюдение правил парковки.

К подобным ситуациям в большинстве случаев приводит отсутствие ненадлежащего обустройства пешеходных пространств. Это не способствует соблюдению границ пешеходных зон, как пешеходами, так и транспортным средствам, что приводит к нарушению правил дорожного движения (ПДД) всеми участниками и повышению риска дорожно транспортных происшествий (ДТП).

Ситуации и происшествия, которые в действительности имеют место на территориях пешеходных зон, свидетельствуют об острой необходимости жесткого регулирования доступа транспортных средств без причинения неудобств для всех категорий пешеходов. В настоящее время на территории МО «г. Тетюши» отсутствуют веломаршруты.

Анализ существующей улично-дорожной сети показал, что внутри города Тетюши велосипедисты передвигаются по проезжей части и по тротуарам, что может привести к аварийным ситуациям. Наиболее загруженной улицей является улица Горького. Среди ключевых проблем – отсутствие выделенных полос для велосипедистов, велопарковок. Существующие культурно-исторические места района могли бы стать дополнительным

стимулом	для	создания	рекреационно-туристических	маршрутов	для велосипедистов.

  - характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,

состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Согласно данным исполнительного комитета Тетюшского муниципального района объем перевозок грузов организациями Тетюшского МР в 2017 году составил 374,9 тыс. тонн при грузообороте 8800,3 тыс. т-км.

На начало 2018 года в Тетюшском МР РТ было зарегистрировано 330 грузовых автомобилей организаций всех видов деятельности и 1084 грузовых автомобилей в личной собственности.

Большая часть грузового потока, присутствующая на автомобильных дорогах Тетюшского муниципального района, следует транзитом минуя город Тетюши, и состоит из больших и средних грузовых транспортных средств.

На работах по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети муниципального образования 20% техники требует списания в связи с превышением эксплуатационного срока службы. Для качественного содержания улично-дорожной сети Тетюшского муниципального района Республики Татарстан необходимо не только заменить подлежащий списанию парк транспортных средств, но и дополнительно закупить снегоуборочные и поливомоечные машины, а также иную дорожную и коммунальную технику.

В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная.

  - анализ уровня безопасности дорожного движения

По данным ОГИБДД ОМВД по Тетюшскому району за период с 01.01.2015 по 01.01.2018 г. на территории Тетюшского муниципального района

зарегистрировано	625	дорожно-транспортных	происшествий,	в	которых погибло 14 человек и 58 получили ранения различной степени тяжести.

Согласно статистике, приведенной ниже, наиболее частыми видами ДТП в	2017	году	являются	«Столкновение»,	«Наезд	на	препятствие»	и

«Опрокидывание».

Таблица 23 Статистика ДТП по видам происшествия за 2017 г.

| Вид ДТП | Количество |
| --- | --- |
| Наезд на препятствие | 60 |
| Столкновение | 422 |
| Опрокидывание | 50 |
| Наезд на стоящее транспортное средство | 30 |
| Съезд с дороги | 24 |
| Наезд на пешехода | 11 |
| Наезд на велосипедиста | 6 |
| Иной вид ДТП | 22 |

Причиной ДТП является комплекс факторов одновременно воздействующих в процессе дорожного движения. Это техническое состояние транспортного средства, состояние дорожного покрытия, погодные условия и многое другое. Основной причиной ДТП является «человеческий фактор», неадекватное поведение человека чаще всего становится источником опасности на дороге.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными очагами дорожно-транспортных происшествий в Тетюшском муниципальном районе являются:

- улицы Горького и Ленина г. Тетюши.

- 28 – й км дороги Буинск – Тетюши.

- автодорога Тетюши – Ундоры.

Касательно наездов на пешеходов, основная часть подобных ДТП совершается в городе Тетюши и на участках магистральных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты района, где наибольший риск

представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы.

Наибольшее количество совершаемых ДТП приходится на зимние месяцы -193, весной – 132, летом – 142, осенью – 158.

Одним из наиболее действенных инструментов по снижению дорожно- транспортного травматизма в районе служат мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.

Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу ДТП на автомобильных дорогах РФ» местом концентрации ДТП является участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

И, хотя на территории Тетюшского МР по итогам 2017 года мест концентрации ДТП не зафиксировано. Потенциальными местами концентрации ДТП в Тетюшском муниципальном районе являются:

- Пересечение улицы К. Либкнехта и улицы Калинина г. Тетюши. На данном участке дороги в 2017 году зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в трех из них два человека получили ранения различной степени тяжести;

-Пересечение улицы Воробьева и улицы Школьная г. Тетюши в 2017 году зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, при совершении которых выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети.

Возникновение дорожно-транспортных происшествий, влекущих за собой травматические последствия, также, связано с ежегодным увеличением количества транспортных средств и нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения, не рассчитанной на существующие

транспортные	потоки.	К	другим	факторам,	определяющим	причины аварийности, следует также отнести:

- отсутствие системы видеонаблюдения за соблюдением ПДД.

- неудовлетворительное состояние обочин.

- отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.

- отсутствие горизонтальной разметки в необходимых местах.

  - оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающею среду, безопасность и здоровье

населения

В Тетюшском МР РТ нет крупных предприятий промышленной группы. Промышленное производство района представлено отраслями: производство и распределение электроэнергии, газа и воды переработка рыбы, производство пиломатериалов, хлебопечение, пошив швейных изделий, производство железобетонных изделий, тротуарной плитки. Таким образом, можно сделать вывод, что основным негативным воздействие на окружающею среду, на территории муниципального образования Тетюшский район является автомобильный транспорт.

Из выше указанного можно сделать вывод, о том, что загрязнение окружающей среды за последние 5 (пять) лет на территории муниципального района происходит без повышения (равномерно), так как автотранспорт населения и проходящего по территории населенных пунктов Тетюшского муниципального района автотранспорта не велик. Так же на ближайшее годы не планируется увеличение транспортных средств (за счет оттока населения) на территории муниципального района, тем самым минимизируя загрязнения атмосферы и влияния на населения.

  - характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры муниципального района осуществляется в соответствии  с  Генеральным планом города Тетюши, на котором отображено перспективное развитие транспортной инфраструктуры, с указанием автодорог общественного, районного и местного значения, а также с планируемым размещением искусственных сооружений - мостов, путепроводов, транспортных развязок в разных уровнях.

  - оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

- Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (Утверждена Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40- ЗРТ);

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением КМ РТ от 21 февраля 2011 г. N 134;

- Стратегия социально-экономического развития Тетюшского муниципального района на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года;

- Схема территориального планирования Тетюшского МР РТ утвержденная решением Совета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан от 29.11.2012 г. № 27-3; Кроме того, были проанализированы документы федерального, регионального и местного уровней, определяющие развитие транспортного комплекса Тетюшского МР:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;

- Стратегия развития транспортного комплекса РТ на 2016-2021 годы с перспективой до 2030 года, утвержденная Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ от 24 июля 2017 года № 253;

- Государственная программа «Развитие транспортной системы РТ на 2014- 2022гг.»;

Территориальное планирование Тетюшского МР РТ осуществляется на основе Схемы территориального планирования РФ и РТ, утвержденной Постановлением Кабинета Министров № 134 от 21.02.2011г. (с внесенными изменениями от 14.11.2016 № 842, от 15.08.2017 №577),разработки и утверждения Генеральных планов поселений и Схемы территориального планирования Тетюшского МР РТ. Решения заложенные в данные документы на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Тетюшского МР РТ, позволяет комплексно решать вопросы, связанные с полноценным ее развитием на территории сельских поселений и города Тетюши, при условии необходимого финансового обеспечения.

  - оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития транспортной	инфраструктуры	муниципального	образования		Бакрчинское сельское поселение Тетюшского муниципального района Республики Татарстан являются средства бюджета муниципального образования – Тетюшский МР РТ. Привлечение средств бюджета Республики Татарстан учитывается как прогноз	софинансирования	мероприятий	в	соответствии	с	действующим законодательством.	Ежегодные		объемы			финансирования			Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования – Тетюшский МР РТ на соответствующий финансовый год и с

учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы должно осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельских поселений и города по ремонту дорог местного значения. Реальная ситуация с возможностями федерального и районного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления Тетюшского муниципального района должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

РАЗДЕЛ II

ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  - прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Базисом для стратегического планирования в Тетюшском МР являются стратегические и программные документы РТ, определяющие развитие муниципального района. Соответствующий анализ был проведен по данным документам:

- Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (Утверждена Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40- ЗРТ);

- Схема	территориального	планирования	Республики	Татарстан, утвержденная постановлением КМ РТ от 21 февраля 2011 г. N 134;

- Стратегия социально-экономического развития Тетюшского муниципального района на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года;

- Схема территориального планирования Тетюшского МР РТ утвержденная решением Совета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан от 29.11.2012 г. № 27-3;

Кроме того, были проанализированы документы федерального, регионального и местного уровней, определяющие развитие транспортного комплекса Тетюшского МР:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р; - Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;

- Стратегия развития транспортного комплекса РТ на 2016-2021 годы с перспективой до 2030 года, утвержденная Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ от 24 июля 2017 года № 253;

- Государственная программа «Развитие транспортной системы РТ на 2014- 2022гг.»; Территориальное планирование Тетюшского МР РТ осуществляется на основе Схемы территориального планирования РФ и РТ, утвержденной Постановлением Кабинета Министров № 134 от 21.02.2011г. (с внесенными изменениями от 14.11.2016 № 842, от 15.08.2017 №577),разработки и утверждения Генеральных планов поселений и Схемы территориального планирования Тетюшского МР РТ.

Решения заложенные в данные документы на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории;

- формирование комфортной жилой среды;

- -формирование единой системы центров обслуживания, насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- модернизация и развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного – делового и складского назначение и объектов малого предпринимательства, экологически чистых технологий, интенсификация использования производственных территорий;

- сохранение лесопаркового окружения района, организация буферных зон с парковым режимом и входных групп в лесопарк;

- сохранение и воссоздание объектов культурного наследия.

Прогнозные показатели развития производства представлены в таблице

24.

Таблица 24 Прогнозные показатели развития производства

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем валового территориального продукта – ВТП | млн. руб. | 5255,6 | 3357,1 | 3872,9 | 4681,2 | 5744,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | млн. руб. | 252,0 | 721,8 | 927,6 | 1247,8 | 1703,6 |

Рост показателя валового территориального продукта Тетюшского МР РТ связан с интенсивным развитием добывающей промышленности, сельского хозяйства и промышленности строительных материалов. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тетюшского МР РТ на 2016- 2021 годы и на плановый период до 2030 года в муниципальном районе планируется новое строительство:

ООО «Бакрчи» - строительство молочной фермы на 800 голов в Бакрчинском СП;

ООО «Содружество» - строительство молочной фермы на 400 голов в Нармонском СП;

ООО «Маяк» - строительство молочной фермы на 400 голов в Льяшевском СП;

ООО «А\Ф «Нур» - строительство молочной фермы на 400 голов беспривязного содержания и родильного отделения на 100 голов беспривязного содержания в Б. Атрясском СП;

КФХ Казаков С.М. – строительство коровника на 200 голов в Жуковском СП;

ООО «Агросоюз» - строительство коровника на 200 голов в Кошки- Новотимбаевском СП.

На втором этапе реализации Стратегии планируется строительство молокоперерабатывающего комплекса в г. Тетюши. Построены производственные помещения общей площадью – 1450 кв. м, установлено технологическое оборудование в цехе розлива минеральной воды.

В населенном пункте Жуково ТМР построен комбинат строительных материалов производственной мощностью 60 млн. шт. кирпича в год. Ввод в эксплуатацию позволит расширить местную налогооблагаемую базу и создать новые рабочие места (140 чел.). В целях увеличения эффективности производства ИП Евдокимовым В.Н. запланирована модернизация оборудования рыбоперерабатывающего завода, что приведет к увеличению использования производственных мощностей на 30% и росту объемов производства до 150 т в месяц, расширению ассортимента выпускаемой продукции. Дополнительно будет создано 60 новых рабочих мест. ООО АЯЗ- Поволжье реализует проект по изготовлению пластиковых труб. В реализацию проекта инвестировано около 10 млн. руб., создано 7 новых рабочих мест.

Вывод на проектную мощность позволит увеличить количество рабочих мест до 20. В целях обеспечения сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры в 2016-2021 гг. планируется построить:

- 4 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов;

- 5 плоскостных спортивных сооружений;

- 4 учреждений культурно-досугового типа.

Перечень населенных пунктов из которых планируется организовать подвоз в базовые школы на расчетный срок отражен в таблице 25.

Таблица 25 СП из которых планируется организовать подвоз в базовые школы

| № п/п | Базовая школа (место назначения подвоза учащихся) | Месторасположение базовой школы | Населенный пункт, из которого предлагается осуществление подвоза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные учреждения г. Тетюши | г. Тетюши | д. Малая Турма |
|  |  |  | с. Лаптевка |
|  |  |  | д. Ивановка |
|  |  |  | д. Кашка |
| 2 | МБОУ «Алабердинская СОШ» | с. Алабердино | д. Никифоровка |
|  |  |  | д. Чулла |
| 3 | МБОУ «Бакрчинская СОШ» | с. Бакрчи | д. Татарский Чикилдым |
| 4 | МБОУ «Тоншерминская СОШ» | с. Тоншерма | с. Кляшево |
| 5 | «Кошки-Новотимбаевская СОШ имени И.Я. Яковлева» | с. Кошки- Новотимбаево | д. Ивановка |

В связи с этим актуализируется необходимость улучшения качества существующих дорог и строительство новых дорог для обеспечения доступности объектов образования и безопасности детей.

Одним из мероприятий Генерального плана г. Тетюши является установление новой границы г. Тетюши. Перспективная площадь земель, дополнительно включаемых в границы города Тетюши, составит по отдельным участкам 22,4 га и 46,04 га. В соответствии со Стратегией социально- экономического развития Тетюшского МО РТ целями развития транспортных услуг на расчетный срок являются удовлетворение транспортных потребностей населения Тетюшеского муниципального района путем создания условий для бесперебойной работы пассажирского транспорта, повышение доступности услуг транспорта, поддержание автомобильных дорог местного значения в границах района в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта.

  - прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на

территории сельского поселения

Передвижение населения Тетюшского муниципального района можно распределить на несколько видов: пешее, велотранспортом, автомобильным транспортом, который в свою очередь делится на общественный и личный.

Характер передвижения:

- трудовые, поездки до места работы и обратно до дома;

- учебные, поездки до места обучения;

- культурно-бытовые, поездки в личных целях;

- служебные, поездки по служебной необходимости.

Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей, можно ожидать, что к 2027 году снизится уровень перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

Избыточная концентрация рабочих мест в центре города Тетюши приводит к ежедневным утренним транспортным потокам из населенных пунктов муниципального района к его центру и обратно в вечернее время. При ухудшении положения на рынке труда люди начинают меньше обращать внимание на удаленность рабочего места, а руководствуются, прежде всего, надежностью найденной работы.

В связи с этим до 2027 года не ожидается значительного изменения направлений движения пассажирских транспортных потоков и транспортного спроса населения.

В связи с повышенной интенсивностью движения транспортных  средств по автомобильным дорогам местного значения в выходные дни, а  также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог в рабочие дни, в зимний период вводится временное ограничение движения транспортных средств, параметры которых по длине (включая прицепы и длину груза, выступающего за заднюю точку габарита транспортного средства) более 10 метров.

Кроме того, для обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории сельских поселений и МО «г. Тетюши» в весенний период, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов  автомобильных дорог, ежегодно вводится временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей более 6 тонн, по автомобильным дорогам города Тетюши, с определением возможных маршрутов движения.

Комплекс предлагаемых мероприятий позволит ограничить проезд грузового автотранспорта по центральным (основным) участкам улично- дорожной сети города.

Оптимизация маршрутов движения грузового автотранспорта в городе Тетюши позволит снизить разрушение дорог центральной части города, снизить уровень ДТП, уменьшить заторы, а также снизить степень шумового воздействия на организм человека и улучшить экологическую обстановку во всем городе.

  - прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта на территории сельского поселения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений.

Основным видом транспорта остается автомобильный.

Транспортная связь с районным и республиканским центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри муниципального образования личным транспортом и  пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных и сельскохозяйственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

  - прогноз развития дорожной сети

Развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия экономическому росту за счет формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом сопутствует и обеспечению транспортной связности территорий. В частности, это позволяет обеспечить повышение скоростей движения, устранение «узких» мест транспортной сети, снижение транспортной дискриминации населения, повышение мобильности и деловой активности за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, в том числе, для обеспечения транспортной доступности к объектам социальной защиты и местам приложения труда. Перспективная сеть автомобильных дорог Тетюшского МР в соответствии с планировочной структурой СТП будет формироваться из межрайонных, районных и местных дорог. После реализации всех мероприятий протяженность автомобильных дорог составит 365,493 км. Перспективная плотность автомобильных дорог к 2035 году составит 220,21 км/1000 км2.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог федерального значения В Схеме территориального планирования Тетюшского муниципального района были учтены предложения Схемы территориального планирования Республики Татарстан по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги федерального значения Р- 14 241 «Казань – Буинск – Ульяновск» до I категории. Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Основные мероприятия регионального значения заключаются в обеспечении населенных пунктов подъездными автодорогами с асфальтобетонным типом покрытия, уменьшении транспортной дискриминации населения и увеличении транспортной доступности. Схемой территориального планирования Республики Татарстан предусматривается создание перспективного транспортного каркаса, в том числе создание южной широтной планировочной оси, которая пройдет по Тетюшскому муниципальному району.

Это предусматривает строительство автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Волга, которая свяжет Тетюшский и Спасский районы.

Схемой территориального планирования Тетюшского района предлагается увеличение связности дорожной сети района. Для этого предлагается строительство автомобильных дорог «Баймат – Большие Атряси»,

«Киртели – Кошки-Новотимбаево» - Чувашское Черепаново», «Подъезд к с. Чувашское Черепаново», «Жуково – Алекина Поляна» и др. Также предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения «Нармонка – Колунец», «Алабердино – Ямбухтино», «Алабердино – Ямбухтино», «Буинск – Тетюши» – Кушкуй» и т.д. Строительство автомобильных дорог в санитарно- защитной зоне скотомогильника возможно только после проведения сокращения санитарно-защитной зоны этого скотомогильника. Общая протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения к 2035 году составит 329,746 км.

Главной задачей развития сети автомобильных дорог местного значения является обеспечение устойчивых межпоселенческих связей, подъездных автодорог к населенным пунктам и планируемым жилым площадкам; обеспечение транспортной инфраструктурой объектов промышленного и агропромышленного комплексов, садовых обществ, объектов рекреации и туризма; строительство подъездных дорог к объектам санитарной очистки территории. Схемой территориального планирования Тетюшского муниципального района предлагается строительство подъездов к населенным пунктам Зеленовка, Кадышево, Киртели, Берлек, Вожжи, Красная Поляна, Малое Фролово, Любимовка, Чулла  и др. Республиканской целевой программой

«Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в республике Татарстан на 2011-2012 годы» предусмотрено развитие и распространение семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ. Программой предусматривается обеспечение транспортной инфраструктурой данных объектов. Кроме того, планируется предусмотреть подъездные пути к крупным

объектам АПК у населенных пунктов Кляшево, Ивановка, Пролей-Каша и др. Предусматривается строительство подъездных путей к полигонам ТБО и навозохранилищам. Также необходимо предусмотреть подъездные пути к объектам отдыха и рекреации. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения к 2035 году составит 32,24 км.

Мероприятия по строительству и реконструкции искусственных сооружений Схемой территориального планирования Республики Татарстан планируется строительство мостового перехода через реку Волга, для связи Тетюшского и Спасского муниципальных районов. Мероприятие заложено на расчетный срок. В том числе, предполагается строительство искусственных дорожных сооружений (сооружений, предназначенных для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения) при строительстве автомобильных дорог.

При этом на уровне Схемы территориального планирования муниципального района выделяются наиболее крупные из подобных сооружений: строительство мостов при строительстве автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Обход г. Тетюши», дороги

«Нармонка–Колунец», «Киртели – Кошки-Новотимбаево» - Чувашское Черепаново», «Баймат – Большие Атряси» и др.

Мероприятия по развитию дорожного сервиса Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения. Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров.

Тетюшский муниципальный район обеспечен автозаправочными станциями. Потребность в СТО также удовлетворена. Поэтому мероприятий по размещению дополнительных объектов не предлагается

.

  - прогноз показателей безопасности дорожного движения

Уровень	безопасности	дорожного	движения	на	территории муниципального района повысится за счет реализации мероприятий по:

- строительству	и	реконструкции	автомобильных	дорог	общего пользования местного значения;

- оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП, а также мест пересечений и примыканий автомобильных дорог;

- модернизации	и	реконструкции	существующих	светофорных объектов;

- обустройству	участков	улично-дорожной	сети	пешеходными ограждениями;

- оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

  - прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

За счет проведения работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем на территории муниципального района, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта

общего пользования сократится интенсивность движения на основных автодорогах города и, следовательно, уменьшится уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

РАЗДЕЛ III

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКОЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов транспортной инфраструктуры сельских поселений и МО «г. Тетюши» Тетюшского МР РТ необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально- экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории сельских поселений и МО «г. Тетюши».

Предложения учитывают проектные решения «Схемы территориального планирования Тетюшского муниципального района», «Схемы территориального планирования Тетюшский муниципальный район»  и Целевые программы развития Республики Татарстан.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. Финансирование работ по содержанию, ремонту автодорог местного значения осуществляется из муниципального бюджета

«Тетюшский муниципальный район».

Вариант №1 Базовый:

По СТП Тетюшского района.

1. Мероприятия по улично-дорожной сети

- Региональные дороги:

- Строительство 13,5 км новой объездной автодороги в г. Тетюши;

- Строительство 3,1 км автодороги Болгар-Тетюши (мост);

- Строительство  1	км	(устройство	асфальтобетонного покрытия) автодороги Починок-Ново-Льяшево - Тайба-Таушево;

- Капитальный	ремонт	5,55	км	(устройство	асфальтобетонного покрытия) подъезда к Васильевскому карьеру;

- Капитальный ремонт 0,75 км автодороги Алабердино – Ямбухтино;

- Строительство	1,25	км	Алабердино	–	Ямбухтино	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 4,5 км Киртели - Кошки-Новотимбаево - Чувашское Черепаново (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство	3	км	Баймат	-	Большие	Атряси	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Капитальный ремонт 8,45 км Тетюши - Камское Устье" - Мона- стырское - Лаптевка (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 4 км Большая Турма - Малая Турма (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство  8,4	км	Жуково	-	Алекина	Поляна	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Капитальный ремонт 1 км Тетюши - Большие Тарханы - Ундоры" - Ивановка (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 3,5 км Тетюши - Большие Тарханы - Ундоры" - Кашка (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 3 км Кошки-Новотимбаево - Ивановка (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство	0,5	км	Подъезд	к	д.Баймат	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство	5	км	Льяшево	-	Ямбухтино	(устройство асфальтобетонного покрытия).

2. Мероприятия по организации дорожного движения По МП Тетюшского МР

- Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог);

- Устройство (монтаж) дорожных знаков;

- ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости, технадзор;

- Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий;

- Разработать ПОДД по улице Ленина;

- Разработать ПОДД по улице Калинина.

3. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования По СТП Тетюшского района

- Организовать подвоз в базовую школу г. Тетюши из д. Малая Турма, с. Лаптевка, д. Ивановка, д. Кашка;

- Организовать подвоз в базовую школу МБОУ «Алабердинская СОШ» из д. Никифорока и д. Чулла;

- Организовать подвоз в базовую школу МБОУ «Бакрчинская СОШ» из д. Татарский Чикилдым;

- Организовать подвоз в базовую школу МБОУ «Тоншерминская СОШ» из с. Кляшево;

- Организовать подвоз в базовую школу «Кошки-Новотимбаевская СОШ имени И.Я. Яковлева» из д. Ивановка;

- Закольцевать	маршрут	Тетюши	–	Чикилдым	с	заездом	до н.п.Кошки-Новотимбаево;

- Организовать заезд до н.п. Иоково;

- Организовать маршрут Тетюши – Тоншерма с заездом до н.п. Алекина Поляна;

- Организовать маршрут Тетюши – Большое Шемякино;

- Организовать маршрут Тетюши – Алабердино – Монастырское с заездом до н.п. Лаптевка.

4.	Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	пешеходного	и

велосипедного движения, парковок

По МП Тетюшского МР

- Строительство/реконструкция 173 м тротуара по ул. Ленина;

- Строительство/реконструкция 240 м тротуара по ул. Калинина;

- Строительство/реконструкция 227 м тротуара по ул. Северная.

Вариант №2 Оптимальный

1. Мероприятия по улично-дорожной сети

В рамках разработки программы мероприятий Местные автодороги:

- Строительство	4	км	подъезда	к	с.	Васильевка	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство	1	км	подъезда	к	с.	Зеленовка	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 600 м подъезда к с. Ивановка Ивановского СП (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство	3,2	км	подъезда	к	с.	Кашка	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство	400	м	подъезда	к	с.	Киртели	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 4 км подъезда к с. Красная звезда (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 800 м подъезда к с. Красное Нечасово (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 2,6 км подъезда к с. Красное Озеро (устройство асфальтобетонного покрытия);

- ПСД на строительство подъезда к новому жилому микрорайону около ул. Проектная (объездная);

- Строительство 1 км автомобильных дорог в проектируемом новом жилом районе (устройство асфальтобетонного покрытия);

- ПСД на строительство подъезда к новому жилому микрорайону около ул. Горького (направление на Буинск);

- Строительство 1,8 км автомобильных дорог в проектируемом новом жилом районе (устройство асфальтобетонного покрытия);

- ПСД на реконструкцию внутриквартальных дорог для обеспечения движения новых маршрутов общественного транспорта;

- Реконструкция 800 м внутриквартальных дорог для обеспечения движения новых маршрутов общественного транспорта (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Искусственные сооружения на автомобильных дорогах:

- Ремонт	моста	у	села	Льяшево	автодорога	Апастово-Тетюши (22+070) 68,2 п.м;

- Ремонт моста у села Большая Турма автодорога Апастово-Тетюши (18+257) 35,9 п.м.;

- Ремонт моста у села Байрашево автодорога Апастово-Тетюши (10+433) 46,7 п.м.;

- Ремонт моста у села Урюм автодорога Тетюши-Большие Тарханы- Ундоры (16+483) 33,7 п.м.;

- Ремонт моста у села Кильдюшево автодорога Тетюши-Большие Тарханы-Ундоры (22+598) 22,2 п.м.;

- Ремонт	моста	у	села	Большие	Тарханы	автодорога	Тетюши- Большие Тарханы-Ундоры (33+707) 39,3 п.м.;

- Ремонт моста у села Нармонка автодорога Буинск-Тетюши (27+415) 49,4 п.м.;

- Ремонт моста у села Починок-Ново-Льяшево автодорога Киртели- Русские Кищаки (0+460) 35 п.м.

2. Мероприятия по организации дорожного движения В рамках разработки программы мероприятий

- Организация одностороннего движения от перекрестка ул. Свердлова - ул. Горького-объезд ЦРБ-по ул. Ленина до перекрестка ул. Горького - ул. Ленина;

- Устройство (монтаж) 5 дорожных знаков 5.5 “Дорога с односторонним движением”;

- Устройство (монтаж) 4 дорожных знаков 3.1 “Въезд запрещен”;

- Устройство (монтаж) 5 дорожных знаков 5.5 “Дорога с односторонним движением”;

- Устройство (монтаж) 2 дорожных знаков 4.1.2 “Движение направо”;

- Устройство (монтаж) 1 дорожного знака 4.1.3 “Движение налево”;

- Устройство (монтаж) 2 дорожных знаков 4.1.5 “Движение прямо и налево”;

- Устройство (монтаж) 3 дорожных знаков 4.1.4 “Движение прямо и направо”;

- Организация кругового движения на перекрестке по ул.Воробьева- ул. Школьная;

- Организация кругового движения на перекрестке по ул.Калинина- ул. Либкнехта;

- Устройство (монтаж) 8 дорожных знаков 4.3 “Круговое движение”;

- Ограничение движения транзитного грузового транспорта;

- Устройство (монтаж) 2 дорожных знаков 3.4 “Движение грузовых автомобилей запрещено”.

3. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования В рамках разработки программы мероприятий

- Обустройство 29 заездных карманов на существующих маршрутах в г. Тетюши;

- Изменение	графика	(2	маршрута)	и	движения	(1,6	км) существующих маршрутов;

- Ввод	новых	маршрутов	общественного		транспорта	(2км)- Проведение	мониторинга		транспортного	спроса,	в		т.ч.	сторонними

организациями, корректировка транспортной модели (ежегодные исследования на УДС и общественном транспорте);

- Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени.

4. Мероприятия по развитию парковочного пространства В рамках разработки программы мероприятий

- Обустройство 2-х плоскоскостных парковок на 48 м/м в г. Тетюши.

5.	Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	пешеходного	и

велосипедного движения

В рамках разработки программы мероприятий

- Обустройство велосипедного маршрута в г. Тетюши;

- Устройство велопарковок 5 ед.;

- Строительство пешеходных тротуаров в г. Тетюши общей длиной 6,7 км.;

- Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Воробьева- ул. Свободы;

- Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Калинина- ул. Либкнехта;

- ПСД на строительство новых тротуаров.

Вариант №3Максимальный

1. Мероприятия по улично-дорожной сети

В рамках разработки программы мероприятий

- Строительство 400 м подъезда к с. Красный Восток (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство	3,2	км	подъезда	к	д.	Мемей	(устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 6 км подъезда к с. Новое Сумароково (устройство асфальтобетонного покрытия);

- Строительство 800 м подъезда к с. Татарский Чикилдым.

2. Мероприятия по организации дорожного движения

В рамках разработки программы мероприятий

- Организация кругового движения на перекрестке по ул. Проектная (объездная) - ул. Свердлова.

3.	Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	пешеходного	и

велосипедного движения

км.

В рамках разработки программы мероприятий

- Строительство пешеходных тротуаров в г. Тетюши общей длиной 5

Укрупненная оценка по индикаторам принципиальных вариантов по

развитию организации дорожного движения:

Вариант №1 (Базовый) Дорожная сеть:

протяженность автомобильных дорог 365,5 км, в том числе: - федеральных – 3,5 км, - региональных – 343,6 км, - муниципальных – 18,4 км.

Кол-во населенных пунктов к которым отсутствует подъезд с твердым (асфальтобетонным) покрытием - 12 Пассажирские перевозки: количество маршрутов автобусного транспорта – 10 ед.

общая протяженность маршрутов автобусного транспорта в г. Тетюши– 75,8 км; Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов - 0, протяженность - 0 км

Парковочное пространство: Машино-мест на парковках общего пользования - 283 (дефицит – 80) Общий уровень безопасности дорожного движения: количество ДТП с пострадавшими – 625; социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. населения)–6,0.

Вариант №2 (Оптимальный) Дорожная сеть:

протяженность автомобильных дорог 365,5 км, в том числе: - федеральных – 3,5 км, - региональных – 343,6 км, - муниципальных – 37,8 км.

Кол-во населенных пунктов к которым отсутствует подъезд с твердым (асфальтобетонным) покрытием - 4 Пассажирские перевозки: количество маршрутов автобусного транспорта – 11 ед.

общая протяженность маршрутов автобусного транспорта в г. Тетюши– 79,4 км; Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов - 1, протяженность - 8 км.

Парковочное пространство: Машино-мест на парковках общего пользования - 345 (дефицит – 18) Общий уровень безопасности дорожного движения: количество ДТП с пострадавшими –438; социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. населения)–5,0.

Вариант №3 (Максимальный) Дорожная сеть:

протяженность автомобильных дорог 365,5 км, в том числе: - федеральных – 3,5 км, - региональных – 343,6 км, - муниципальных – 48,2 км.

Кол-во населенных пунктов к которым отсутствует подъезд с твердым (асфальтобетонным) покрытием - 0 Пассажирские перевозки: количество маршрутов автобусного транспорта – 12 ед.

общая протяженность маршрутов автобусного транспорта в г. Тетюши– 79,4 км; Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов - 1, протяженность - 8 км.

Парковочное пространство: Машино-мест на парковках общего пользования - 363 (дефицит – 0) Общий уровень безопасности дорожного движения: количество ДТП с пострадавшими – 438; социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. населения)–5,0.

Выбор предлагаемого к реализации варианта по развитию ОДД

Из представленных трех вариантов организации дорожного движения Тетюшского МР лишь два удовлетворяют потребностям муниципального района в настоящем времени, а также на перспективу до 2030 г – оптимальный и максимальный. В настоящий момент существующая дорожная сеть города имеет существенные резервы пропускной способности. Тем не менее, ряд улиц

требуют реконструкции, а районы перспективной застройки – строительства новых дорог, что не учтено базовым вариантом, также как и обеспечение всех населенных пунктов Тетюшского МР подъездными дорогами с твердым покрытием.

Пассажирские перевозки в Тетюшском МР осуществляются по 10 районным и 2 муниципальным маршрутам. Вариантами развития предполагается увеличение общей протяженности маршрутов автобусного транспорта до 79,4 км, изменение текущих маршрутов и введение одного нового, так как часть жилых районо не охвачена маршрутной сетью в пределах 500-метровой доступности. Ввиду этого, протяженность  улично-дорожной сети, по которой проходит общественный транспорт будет дополнительно увеличена на 1,6 км. Развитие линий городского автобуса предлагается по магистральным улицам и дорогам первоочередного строительства, а также по улицам, реконструируемым по категории «магистральных» в районах освоения. Оптимальным и максимальным вариантами развития предлагается - оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени, учитывая то, что ежегодно пассажиропоток снижается увеличение парко подвижного состава общественного транспорта видится экономически неэффективным.

В целом, максимальный вариант отличается от оптимального лишь, допущением по фактору финансирования, в результате чего будут дополнительно построены подъезды к самым малым населенным пунктам Тетюшского МР, организован один дополнительный маршрут общественного транспорта позволяющий охватить в зоне 500-метровой доступности новый проектируемый жилой район. Однако данный район тем не менее будет охвачен в 800-метровой зоне пешеходной доступности к новому маршруту, заложенному в оптимальном варианте.

Таким образом, экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Тетюшского МР представляется реализация второго («Оптимального») варианта. Кроме того, содержание и график реализации

проектных мероприятий в данном варианте наиболее соответствуют финансовым возможностям муниципального района и размерам потенциальных инвестиций.

РАЗДЕЛ IV

Мероприятия и целевые показатели программы

Достижение целей и решение задач «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «г. Тетюши» Тетюшского МР РТ на период 2019-2035 годы» обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры муниципального района.

Программой не запланированы мероприятия по проектированию, объектов транспортной инфраструктуры Тетюшского МР РТ, в том числе мероприятия по:

  - развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

  - развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов;

  - развитию	инфраструктуры	для	легкового	автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;

  - развитию	инфраструктуры	пешеходного	и	велосипедного передвижения;

  - развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, приводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятий по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по реализации Программы формируется Администрацией Тетюшского МР РТ, по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства, проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Источниками финансирования мероприятий Программы в части содержания, текущего и капитального ремонта автодорог будут являться средства Федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансферов.

  - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В рамках данного раздела не планируется изменений на территории МО

«город тетюши» Тетюшского МР РТ.

  - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках данного раздела сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного

пространства

Хранение автомашин в усадебной застройке осуществляется на приусадебных участках. В малоэтажной и средне этажной застройке предусматриваются отдельно стоящие гаражи и открытые стоянки с 90%-ой обеспеченностью машина-место. Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 м2 на одну машину.

В дальнейшем необходимо предусмотреть организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться в коммунально-складской и агропромышленной зоне. Постоянное и временное хранение автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

- Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

- Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (расчѐтный срок).

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления

искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории муниципальных образований Тетюшский МР РТ. Программой не предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесѐнных к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

    - Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

  - Мероприятия по развитию сети дорог

В целях развития сети дорог муниципальных образований Тетюшского МР РТ планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

РАЗДЕЛ V

Графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение программы

Перечень и график выполнения мероприятий, а так же финансовая обеспеченность мероприятий, представлены в таблице №26.

РАЗДЕЛ VI

предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения

Финансовое обеспечение программы

На основании постановления от 29.11.2018 года №1064 «О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2019 год» и приложений к нему, в таблице 26 будет представлен перечень мероприятий предлагаемых к реализации и их финансовая обеспеченность, в сфере

транспортной инфраструктуры на территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

Так же администрацией Тетюшского МР разработчику была предоставлена выписка из Решения Совета Тетюшского муниципального района от 10 декабря 2018 года №36-1 «о бюджете Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приложение №6 к решению, из которой видно, что Тетюшским муниципальным районом заложены средства на 2019 год в размере 14 500,00 (четырнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей) 00 копеек (средства являются самообложения граждан) с мероприятиями направленными на транспортную инфраструктуры МР:

- дорожное хозяйство;

- строительство,	реконструкция	и	ремонт	(текущий,	капитальный) автомобильных дорог;

- капитальными	вложениями	в	объекты	недвижимого	имущества государственной (муниципальной) собственности.

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | мероприятия | Источник финансирования | Срок реализации | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. автомобильные дороги, улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Новая объездная дорога в город Тетюши | город Тетюши | протяженность 13,5 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2035 гг. | 191,1 |
| 1.2 | автодорога Болгар-Тетюши (мост) | город Тетюши | протяженность 3,1 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2035 гг. | 43,8 |
| 1.3 | автодорога Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры» - Кашка (устройство асфальтобетонного покрытия) | город Тетюши | протяженность 3,5 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2020 гг. | 49,5 |
| 1.4 | автодорога Тетюши – Камское Устье» - Долгая поляна (устройство асфальтобетонного покрытия) | город Тетюши | протяженность 0,5 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2020 гг. | 7,1 |
| 1.5 | автодорога Буинск – Тетюши – Чинчурино (устройство асфальтобетонного покрытия) | город Тетюши | протяженность 4 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2020 гг. | 56,6 |
| 1.6 | автодорога Буинск – Тетюши – Кушкуй (устройство асфальтобетонного покрытия) | город Тетюши | протяженность 1,5 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2020 гг. | 21,2 |
| 1.7 | мост через реку Волга | город Тетюши | - | строительство | региональный бюджет | 2019-2035 гг. | 500 |

| 1.8 | мост через реку Бизя в город Тетюши | город Тетюши | - | строительство | региональный бюджет | 2019-2035 гг. | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | мост через ручей в город Тетюши | город Тетюши | - | строительство | региональный бюджет | 2019-2035 гг. | 44 |
| 1.10 | автодорога Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры – Киртели (устройство асфальтобетонного покрытия) | город Тетюши | протяженность 0,6 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2020 гг. | 8,5 |
| 1.11 | автодорога Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры – Кадышево (устройство асфальтобетонного покрытия) | город Тетюши | протяженность 0,3 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2020 гг. | 4,2 |
| 1.12 | автодорога Буинск – Тетюши – Зеленовка – Кадышево (устройство асфальтобетонного покрытия) | город Тетюши | протяженность 1,7 км. | строительство | региональный бюджет | 2019-2020 гг. | 24 |
| 1.13 | Кият-Кугальна - Тоншерма | Тетюшский МР | - | реконструкция | федеральный бюджет в виде иных межбюджетных трансферов | 2019 | 15,0 |
| 2. Мероприятия инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | пешеходных тротуаров в г. Тетюши общей длиной 6,7 км; их обустройство средствами ограничения доступа ТС на улично- дорожной сети поселений, включая приспособление | город Тетюши | протяженность 6,7 км | строительство | местный | 2019-2035 гг. | 40,5 |

|  | пешеходной инфраструктуры для маломобильных категорий населения, формирование системы интуитивной навигации пешеходного движения. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мост через ручей на автомобильной дороге «Тетюши – Камское Устье» - Монастырское – Лаптевка» | Тетюшский МР | Протяженность 13+120 км. | реконструкция | федеральный бюджет в виде иных межбюджетных трансферов | 2019 | 20,0 |

РАЗДЕЛ VII

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Тетюшский МР РТ, нормативных правовых актов муниципальных образований «Тетюшского муниципального района» Республики Татарстан – муниципальных программ, определяющих мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, повышении безопасности дорожного движения муниципального района.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельских поселений и МО «г. Тетюши» Тетюшского МР РТ являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Татастан, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Главным условием реализации настоящей Программы является привлечение в транспортную сферу сельских поселений и МО «г. Тетюши» Тетюшского МР РТ достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципальных образований Тетюшского МР РТ будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы в установленном порядке.